## Slide 1
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГОУ ВПО ЯКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Электронный учебник
По курсу: «Экономическая оценка инвестиций»
Составитель: Ван – Чу – Лин А.Т.
Для студентов по специальности:
080502.65 «Экономика и управление на предприятии АПК»
(форма обучения – очная, заочная)
Якутск-2011

## Slide 2
СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Понятие инвестиций, классификация и их экономическая сущность.
1.1. Инвестиции
1.2. Инвестиционные проекты
1.3. Классификация инвестиционных проектов
Тема 2. Жизненный цикл проекта
2.1. Идентификация проекта
2.2. Подготовка (разработка) проекта
2.3. Предварительная оценка (экспертиза) проекта
2.4. Переговоры
2.5. Реализация (осуществление) проекта
2.6. Оценка результатов реализации проекта
Тема 3. Аспекты анализа проекта
3.1. Технический;
3.2. Институциональный;
3.3. Социальный;
3.4. Экологический;
3.5. Коммерческий;
3.6. Финансовый;
3.7. Экономический (с позиций национальной экономики).

## Slide 3
Тема 4. Основные методы анализа проектов. Инструментарий.
4.1. Альтернативная стоимость капитала
4.2. Ценность денег во времени
4.3. Сравнение ситуации «с проектом» и «без проекта» при построении денежных потоков
4.4. Маржинальный анализ
4.5. Невозмещаемые затраты
4.6. Основные критерии оценки проектов
4.7. Финансовая реализуемость проекта
4.8. Оценка эффективности участия в проекте
Тема 5. Анализ финансового состояния участников инвестиционного проекта
5.1. Бухгалтерская отчетность как источник данных для анализа финансового состояния
5.2. Влияние инвестиционных проектов на показатели финансовой отчетности
5.3. Схема анализа финансового состояния с учетом инфляции и правил налогообложения

## Slide 4
Тема 6. Финансовый анализ инвестиционных проектов в АПК
6.1. Основные составляющие потоков выгод и затрат
6.2. Финансовые выгоды
6.3. Финансовые затраты
6.4. Потоки затрат и выгод от инвестиционной и производственно-сбытовой деятельности
Тема 7. Порядок формирования и оценки инвестиционного портфеля
7.1. Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели и принципы формирования
7.2. Порядок формирования инвестиционного портфеля
7.3. Оценка инвестиционного портфеля
Тема 8. Анализ проектов с позиций национальной экономики
8.1. Основные положения методики анализа с позиций национальной экономики
8.2. Методика преобразования финансовых цен в экономические ценности
8.3. Проблемы социально-экономического анализа, его региональный аспект
8.4. Бюджетная эффективность

## Slide 5
9. Анализ рисков
9.1. Цели и основные этапы анализа рисков
9.2. Анализ чувствительности проекта к возможным изменениям параметров
9.3. Анализ сценариев
9.4. Анализ рисков на основе метода статистических испытании
9.5. Анализ рисков с позиций отдельных участников
10. Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов
10.1. Назначение бизнес-планов инвестиционных проектов
10.2. Состав типового бизнес-плана инвестиционного проекта
10.3. Основные требования к программному обеспечению экономической оценки инвестиции
Практикум
Методические указания выполнения контрольных работ
Глоссарий
Библиографический список

## Slide 6
ТЕМА 1. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
ИНВЕСТИЦИИ
Рост ценности фирмы как главный стимул ее развития достига­ется под влиянием целого комплекса факторов, важнейшим из ко­торых являются инвестиции. Именно инвестиции позволяют уве­личить активы фирмы и ее нематериальные активы.
Фирма, если она планирует свою деятельность на более или менее отдаленную перспективу, не может избежать инвестиций. Это связано с общим постоянным прогрессом экономики, в усло­виях которого неразвивающаяся фирма обречена на скорую фи­нансовую и физическую гибель.
Инвестиционная полити­ка фирмы строится в зависимости от общих тенденций в отрасли. Если отрасль динамично развивается, оптимальным поведением фирмы будет планирование более быстрых темпов роста эффек­тивности своих инвестиций по сравнению со среднеотраслевыми. Фирма, удовлетворенная уже достигнутыми результатами, рискует серьезно отстать от конкурентов. Если же фирма и вовсе отказы­вается от инвестиций, то она теряет всякие шансы на успех.
В литературе используются различные определения понятия «инвестиции», которые можно свести к следующему.

## Slide 7
Инвестиции — это вложения в производственную, предпринимательскую и иную деятельность фирмы путем приобретения имущества (денежных средств, обеспеченных ценных бумаг, машин, оборудования и т. п.), а также иных прав, имеющих денежную оценку, в целях уве­личения ценности фирмы.
Инвестиции делят на финансовые, физические (инвестиции в имущество) и нематериальные.
Финансовые инвестиции — это приобретение финансовых акти­вов (ценных бумаг, прав на участие в делах других фирм, долговых прав) с целью получения дополнительных доходов в форме диви­дендов и процентов.
Долевые ценные бумаги (акции) обеспечивают имущественные права фирмы на участие в другой компании, а также права на при­обретение или продажу доли в компании.
Долговые обязательства предполагают вложение средств одной фирмы в другую с условием получения части текущего дохода последней в форме процента с последующим возвратом основной суммы долга.
Физические (реальные) инвестиции предполагают капитальные вложения непосредственно в собственное производство фирмы, в ее основные средства.

## Slide 8
Реальные инвестиции в литературе часто называют капиталообразуюшими, в них включают:
вложения в основные средства (здания, сооружения, обору­дование);
приобретение земельных участков и объектов природополь­зования;
пополнение запасов материальных оборотных средств.
Нематериальные инвестиции — это вложения в подготовку и по­вышение квалификации сотрудников фирмы, разработку торгово­го знака и логотипа, приобретение лицензий и т. п.
Все типы инвестиций оказывают существенное влияние на процесс развития фирмы и сохранение ее конкурентоспособности и своем сегменте рынка. Реальные инвестиции позволяют создать производственные мощности и инфраструктуру, соответствующие современному уровню развития отрасли, что обеспечивает пред­приятию определенные преимущества в конкурентной борьбе. Грамотное использование свободных денежных средств для финансовых вложений позволяет упрочить положение фирмы. Не­материальные инвестиции обеспечивают устойчивость и перспек­тивность выбранных приоритетов развития.
Финансовые инвестиции предполагают наличие (для теку­щей деятельности) денежных средств, что едва ли актуально для современного сельского хозяйства.

## Slide 9
2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Инвестиционный проект — это комплекс взаимосвязанных и скоординированных организационных, технических и инвести­ционных мероприятий, направленных на достижение определен­ной цели в течение ограниченного периода времени и при огра­ниченных ресурсах.
Проектом можно считать многое: строительство элеватора, внедрение новой технологии производства продукции, проведе­ние обучающего семинара, ремонт трактора и т. д. Все такие ак­ции имеют ряд общих признаков:
они направлены на достижение конкретной и четко определен­ной цели;
предполагают координированное выполнение ряда взаимосвя­занных действий;
имеют ограниченную протяженность во времени с четко опре­деленными моментами начала и завершения;
характеризуются ограниченностью ресурсов и наличием опре­деленных внешних условий (институциональных, экономических правовых и др.);
процессы вложения ресурсов и получения результатов тесно связаны, причем однократность (ограниченность во времени) вло­жений сопровождается длительным последующим влиянием на результаты;
отличаются неповторимыми условиями и по-своему уникальны.
Перечисленные признаки и отличают проекты от мероприятий иного рода; их наличие позволяет квалифицировать мероприятие как проект.
Любой проект предполагает наличие определенной цели; она является его движущей силой и определяет направление его развития.

## Slide 10
Обычно имеется главная (глобальная) и ряд промежуточных целей (задач). Часто строят так называемое «дерево целей», кото­рое позволяет структурировать весь набор целей разного уровня. Выполнение проекта можно рассматривать как продвижение от целей нижнего к целям верхнего уровня, пока не будет достигнута главная цель. При этом различные работы и мероприятия нередко выполняются параллельно и цели разного уровня достигаются одновременно.
Выполнение взаимосвязанных мероприятий в рамках проекта должно координироваться, причем такая связь может быть пря­мой и опосредованной. Прямая связь означает, что отдельные виды деятельности не могут выполняться независимо друг от друга (на­пример, монтаж оборудования, как правило, не может быть осу­ществлен до завершения строительства и ввода в действие поме­щений, где это оборудование размещается). Такие мероприятия выполняются в порядке строгой очередности.
При опосредованной связи наблюдается косвенная зависи­мость между видами деятельности, то есть они могут выполняться относительно независимо друг от друга (параллельно или со сдви­гом во времени). Например, закупки оборудования и обучение персонала могут осуществляться одновременно со строительными работами. Поэтому при планировании графика работ приходится выбирать оптимальный вариант из множества возможных.

## Slide 11
Никакой проект не может длиться вечно; он всегда должен иметь определенные моменты начала и завершения.
Начало реализации проекта обычно связывается с моментом открытия финансирования или с моментом принятия такого ре­шения. Таким образом, все подготовительные стадии (идентифи­кация проекта, разработка технико-экономического обоснова­ния, бизнес-планирование, проведение консультаций и перегово­ров между участниками проекта и др.) остаются за пределами вре­менных рамок проекта.
При определении момента завершения проекта в расчет при­нимается в первую очередь срок службы основного оборудова­ния, закупаемого по проекту, вводимых основных мощностей, зданий, сооружений и т. п.

## Slide 12
3. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Различают зависимые и независимые инвестиционные проекты.
Два проекта считаются независимыми, если ожидаемые затраты и Результаты по одному из них не оказывают влияния на соответ­ствующие показатели другого. Из этого следует, что принятие ре­шений по таким проектам, их разработку и осуществление можно производить по каждому в отдельности. Например, инвестиции на приобретение и внедрение новой технологии по производству овощей в защищенном грунте вряд ли смогут повлиять на резуль­таты реализации проекта по закупке доильного зала для молочно-товарной фермы, и наоборот.
Зависимые проекты, в свою очередь, делятся на взаимоисклю­чающие и взаимодополняющие.
Взаимоисключающие проекты характеризуются технической не­возможностью или экономической нецелесообразностью их одно­временной реализации. Примером первого случая может служить строительство двух разных систем орошения одного и того же участка земли, второго — одновременное внедрение разных техно­логий производства одного вида продукции в хозяйстве (особенно если при прочих равных условиях одна из технологий явно пред­почтительнее с экономической точки зрения).
Взаимодополняющие проекты, наоборот, оказывают позитивное воздействие друг на друга. Это значит, что результат осуществления одного проекта отдельно от другого дает меньший эффект по сравне­нию с его реализацией параллельно с другим, его дополняющим (усиливающим эффект).

## Slide 13
Примером взаимодополняющих проектов может служить внедре­ние новой технологии производства овощей в хозяйстве и одновре­менное строительство овощехранилища. Оба эти проекта могут осу­ществляться самостоятельно, отдельно друг от друга. В этом случае результатом первого проекта будет повышение урожайности овощей, их качества и, следовательно, цен реализации, объемов производ­ства, снижение себестоимости единицы продукции. Эффект выра­зится в соответствующем росте доходов. Результатом второго проекта явится продление срока хранения овощей, произведенных по старой технологии, лучшее сохранение их качества, снижение отходов. Это также приведет к определенному увеличению доходов.
Если же мы будем осуществлять оба проекта одновременно в од­ном и том же хозяйстве, условия существенно изменятся. В частно­сти, в новое хранилище можно будет заложить овощи, выращенные по новой технологии и обладающие более высокими качествами, необходимыми для длительного хранения. Очевидно, что это обес­печит получение дополнительных доходов, которых ни один из названных проектов, реализуемых отдельно, не принесет.

## Slide 14
Тема II Жизненный цикл проекта
Промежуток времени, заключенный между моментом возник­новения идеи проекта и моментом завершения процедуры оценки результатов его реализации, называют жизненным циклом (или просто циклом) проекта.
Обычно жизненный цикл разбивают на шесть фаз (рис. 2).
1. Идентификация проекта
2. Подготовка (разработка) проекта
3. Предварительная оценка (экспертиза) проекта
4. Переговоры
5. Реализация (осуществление) проекта
6. Оценка результатов реализации проекта
1. Первая фаза, как правило, включает в себя два этапа.
I этап. Идентификация проектной идеи. Здесь проводят анализ сложившейся ситуации в данном сек­торе экономики, выявляют приоритетные проблемы, требующие первоочередного решения, и, исходя из это­го, определяют основную идею проекта. Как правило, идея может быть реализована различными путями. Поэтому на данной ста­дии необходимо провести исследование и экспертизу альтерна­тив, которые предусматривают выпол­нение следующих работ:

## Slide 15
обоснование обшей концепции проекта;
изучение институционального окружения предполагаемого проекта;
изучение социального окружения;
исследование возможного влияния проекта на окружаю­щую среду; исследование рынков продукции, ресурсов и сырья, необходи­мого для реализации проекта;
предварительная оценка сроков начала реализации, ввода объек­тов в эксплуатацию и завершения проекта; прогнозная оценка размера инвестиций;
прогноз эксплуатационных затрат и поступлений от проекта (в том числе в случае отказа от его реализации);
предварительный поиск источников и оценка условий финан­сирования проекта;
предварительная оценка эффективности и реализуемости проекта с позиций всех заинтересованных сторон, сравнительный анализ вариантов.
На основе полученных результатов производится выбор и предварительная оценка вариантов проекта (II этап). Цель идентифи­кации заключается в том, чтобы на самой начальной стадии отказаться от заведомо неплодотворных проектных идей, а также выя­вить возможные альтернативы и определить наиболее привлекательные варианты проектного пред­ложения. На данном этапе не предполагается полного отказа от всех вы­явленных альтернатив в пользу одной, представляющейся са­мой выгодной.

## Slide 16
2. Эта фаза включает работы, которые позволяют с максимальной степенью достоверности доказать обоснованность или ошибоч­ность идеи проекта, определенной к этому моменту.
Задача решается в два этапа.
I этап. Разработка технико-экономического обоснования проекта предполагает его детальную проработку по всем основным аспектам (институциональному, социальному, экологическому, коммерческому, финансовому, техническому и экономическому). Кроме того, проект оценивается с позиций всех воз­можных его участников и других заинтересованных сторон.
Результаты всех этих работ оформляются в виде технико-эко­номического обоснования (ТЭО) или бизнес-плана проекта. ТЭО и бизнес-план являются документами, на основании которых ин­вестором принимается решение о возможности (или невозможно­сти) финансирования проекта.
На данном этапе решается проблема «ликвидации альтерна­тив», то есть из широкого ряда предварительно (но с высокой степенью неопределенности) идентифицированных альтернатив выбирается одна или несколько наиболее реальных для последую­щего осуществления.

## Slide 17
II этап — детальная разработка проекта включает проектирование всех технических и технологических деталей в их взаимосвязи с экономическими и финансовыми расче­тами и обоснованиями, а также уточнение и детализацию смет инвестиционных и текущих затрат.
Техническое проектирование является продолжением деталь­ного планирования работ по реализации проекта. Его цель заклю­чается в более точном и подробном обосновании бизнес-плана на инженерно-технологическом уровне.
3. После завершения стадий технико-экономического обоснова­ния, технического проектирования и в случае, когда участни­ки (бенефициарии) проекта нашли их результаты позитивными (то есть готовы продолжить свою деятельность по реализации проекта), наступает момент, когда требуется независимая внеш­няя оценка предлагаемого проекта.

## Slide 18
Как правило, анализ и оценку такого рода делает предполагаемый инвестор (инвесторы), поскольку он самым непосредствен­ным образом заинтересован в ней. Непосредственно оценка про­изводится, как правило, профессиональными экспертами по всем аспектам и с использованием совокупности специальных крите­риев эффективности и осуществимости проекта.
Исходя из полученных результатов инвестором принимается решение о финансировании проекта.
4. После стадии планирования и экспертизы проекта, а также после того, как инвестор принял принципиальное решение о возможности его финансирования, начинаются переговоры между бенефициариями и инвестором. Переговоры касаются в основном финансовых вопросов, в частности условий предоставления заемных средств:
размеры займа;
структура займа по срочности (долгосрочный, краткосрочный кредит и т.д.);

## Slide 19
доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений;
сроки возврата кредита;
проценты за кредит;
форма возврата основной суммы долга и выплаты процентов;
возможности льготного кредитования (включая льготный пе­риод выплаты основной суммы долга, отсрочки выплаты процен­тов с капитализацией и т. п.);
условия страхования, гарантий и т. д.
Результатом успешных переговоров является подписание контракта и последующее перечисление первой части кредита на счет фирмы, осуществляющей про­ект. Этот момент характеризует завершение так называемой прединвестиционной стадии проекта и начало его инвестици­онной стадии.

## Slide 20
5. Работы и мероприятия всех предыдущих фаз были направле­ны на то, чтобы обеспечить успешное осуществление задуманного проекта. Сама фаза осуществления, как правило, бывает наиболее продолжительной и не менее ответственной.
Реализация проекта начинается с корректировки разработан­ных на прединвестиционной стадии планов и графиков выполнения мероприятий. Это необходимо, если в ходе экспертизы и перего­воров были сделаны замечания и внесены дополнения, следова­тельно, требуются соответствующие изменения в первоначаль­ных планах.
Корректировке подвергаются система управления проектом, координация действий участников, распределение ролей меж­ду ними, ответственности и прав, система надзора за выполне­нием работ.
Важным элементом реализации проекта является мониторинг (отслеживание, надзор за выполнением) работ и мероприятий.
Мониторинг начинается и завершается вместе с началом реали­зации и окончанием проекта, охватывая инвестиционную стадию и стадию эксплуатации проекта. В рамках мониторинга проводится текущая оценка по следую­щим позициям:

## Slide 21
соответствуют ли производственные мощности, производимая по проекту продукция и услуги техническому плану;
выполняется ли график реализации проекта (строительства, за­купок и монтажа оборудования, обучения кадров, вывода мощно­стей на полную проектную мощность, поступления средств, вы­платы основной суммы и обслуживания долга и т. д.);
соответствует ли состояние окружающей институциональной, экономической, социально-политической и экологической среды запланированным показателям.
6. Если мониторинг проводится в ходе реализации проекта и на­правлен на улучшение его результатов, то оценка осуществляется после завершения проекта и уже не может повлиять на них.

## Slide 22
Главная ее задача — определить, был ли проект удачным (по­лезным), достигнуты ли запланированные результаты, а также вы­явить недостатки и ошибки, допущенные в ходе реализации про­екта, определить его позитивные стороны и основные достиже­ния, проанализировать причины ошибок и достижений.
Завершающая оценка выполняет две функции. С одной сто­роны, это учебный материал, обобщающий опыт реализации ре­ального проекта и позволяющий менеджерам других проектов учиться на этом опыте. С другой стороны, окончательная оценка оформляется в отчетный документ по проекту.
Единой официально принятой формы (шаблона) для оконча­тельной оценки не существует, однако она должна включать це­лый ряд обязательных характеристик.
На данной фазе проект оценивается по следующим направ­лениям:

## Slide 23
определенность и осуществимость исходной цели проекта;
соответствие технических решений целям и задачам проекта;
качество оценки условий окружающей среды (социальные, эко­номические, экологические и другие условия);
адекватность оценки потенциала бенефициариев и их способ­ности реализовать проект;
влияние результатов проекта на устойчивость объекта ин­вестиций;
наличие и причины перерасхода финансовых средств на осу­ществление проекта;
сравнительный анализ запланированной и фактически достиг­нутой эффективности проекта.
Как показывает опыт реализации инвестиционных проектов во всем мире, для достижения максимальной эффективности оценки необходимо соблюдение следующих принципов:
в проведении оценки обязательно должны участвовать лица, осуществлявшие разработку и реализацию проекта;
качество оценки должно соответствовать уровню сложности проекта;
оценка должна быть максимально объективной;
результаты оценки должны быть доступны всем заинтересован­ным сторонам.

## Slide 24
Тема 3. АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ПРОЕКТА
Одним из важнейших этапов проектного цикла является подго­товка технико-экономического обоснования, которое должно дать ответ на вопрос о целесообразности реализации проекта. Оценка осуществимости, эффективности и рискованности проекта прово­дится с помощью специальной методики, которая позволяет сис­темно оценить его достоинства. Как правило, выде­ляют 7 основных аспектов проектного анализа:
технический;
институциональный;
социальный;
экологический;
коммерческий;
финансовый;
экономический (с позиций национальной экономики).
Каждый из этих аспектов позволяет рассмотреть проект под определенным углом зрения, не упустив существенных его сто­рон. Результаты анализа по всем аспектам обобщаются и дела­ется окончательный вывод об осуществимости и эффективнос­ти проекта.

## Slide 25
1. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
При разработке и в ходе осуществления практически всех ин­вестиционных проектов возникают проблемы технического харак­тера. Спектр этих проблем, как правило, настолько широк, что приводит к необходимости их объединения в крупные относитель­но однородные категории:
масштаб проекта;
компонентный состав;
местоположение;
сроки реализации;
выбор технологии;
прочие технические и технологические вопросы.
Технический анализ всегда проводится параллельно с другими видами анализа, поскольку в нем используются результаты фи­нансовых, экологических, коммерческих и других оценок.

## Slide 26
Масштаб проекта почти всегда является переменной величи­ной, которая определяется в ходе его разработки. В сельском хо­зяйстве и промышленности он зависит в первую очередь от спроса на продукцию. Существенное влияние оказывают возможности организации, осуществляющей проект.
Компонентный состав проектов.
Многие проекты развития состоят из компонентов, относя­щихся к различным секторам или видам деятельности. Например, проект, связанный с сельскохозяйственным производством, мо­жет включать освоение систем орошения и дренажа, производство различных видов продукции, создание службы содействия разви­тию территории, строительство сельских дорог и таких элементов социальной инфраструктуры, школы и медицинские учреждения.
Первоочередная задача анализа — прояснить взаимоотношения между различными компонентами проекта.

## Slide 27
Местоположение.
Факторы, определяющие местоположение проекта, столь же разнообразны, как и факторы, влияющие на его масштаб, и они также должны быть проанализированы. Наилучшим является та­кое местоположение, которое максимизирует конечный резуль­тат. В большинстве случаев его выбор связан с необходимостью компромисса между различными соображениями. Каждому реше­нию свойственны свои достоинства и недостатки; их оценивают, выбирают наилучшее.
Различные варианты рассматривают с учетом близости и сто­имости:
подходящего земельного участка с приемлемыми физическими характеристиками (ландшафт, условия для строительства и т.д.);
рынков сырья и материалов;
рынков продукции, производство которой предполагается по проекту;
источников энергии;
производственной инфраструктуры (воды, линий электро­передач, топлива, средств связи, автомобильных и железных до­рог и т. д.);
социальной инфраструктуры (детских садов, школ, магазинов, поликлиник, больниц и т.д.);
рабочей силы (квалифицированной, низкоквалифицированной, неквалифицированной).
Выбранный вариант должен обеспечивать устойчивую реализа­цию проекта и получение максимальных доходов при минималь­ных затратах.

## Slide 28
Выбор технологии.
Технический анализ включает изучение альтернативных вари­антов инженерно-технической проработки проекта. В частности, если предусматривается производство новой продукции или вне­дрение совершенно новой (для данного объекта инвестиций) тех­нологии, как правило, имеется выбор из нескольких вариантов. При его осуществлении руководствуются обычными соображени­ями целесообразности и эффективности. Из доступных техноло­гий выбирают ту, которая в наибольшей степени соответствует за­явленным целям проекта и сложившимся (или планируемым) ус­ловиям на объекте, в том числе:
квалификации инженерно-технических кадров и прочего пер­сонала, который будет применять данную технологию;
техническим условиям применения оборудования (наличие ис­точников энергии, мощность, напряжение и стабильность элект­роснабжения, действующие системы водоснабжения, канализации, связи и т. д.);
возможностям размещения элементов технологии и др.

## Slide 29
2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Результаты реализации проекта во многом зависят, с одной стороны, от внутренних характеристик организаций, которые его осуществляют (фирмы, предприятия, агентства и др.), с другой — от внешних институциональных условий, в среде которых проект выполняется (система государственной экономической политики и регулирования, правовое поле, система институтов государст­венной власти и т. д.).
Институциональный аспект проектного анализа затрагивает ор­ганизационные и политические условия реализации проекта. Его направленность может различаться в зависимости:
от масштаба проекта (уровень страны, отрасли, региона, пред­приятия, фирмы);
капитала, задействованного в проекте (государственный, част­ный, кооперативный и т.д.);
состава участников (по количеству, организационно-правовым формам);
назначения проекта (общественно значимый, предназначенный для развития частного предпринимательства и т. д.).
Цель институционального анализа заключается в оценке ка­чества как внутренних, так и внешних институциональных усло­вий реализации проекта и в выработке необходимых мер по рас­ширению возможностей фирмы-бенефициария для успешного его выполнения.

## Slide 30
Анализ внутренних институциональных условий проводится по следующим направлениям:
методы и технические средства управления фирмой в це­лом и реализацией проекта (включая мониторинг и оценку ре­зультатов);
структура управления и организационная структура фирмы;
система планирования, включая планирование инвестиций;
кадры и их подготовка;
финансовое управление, бюджетирование, организация учета и аудита;
система организации закупочно-сбытовой деятельности;
внутренняя политика фирмы (стратегия и тактика);
оценка надежности и жизнеспособности фирмы.
Анализ кадрового обеспечения включает несколько вопросов, таких, как квалификация и структура персонала, его заинтересо­ванность и т. п.
Анализ закупочно-сбытовой деятельности позволяет выявить узкие места в этой сфере и наметить меры по их устранению.
Анализ внешних институциональных условий, от которых может зависеть фирма-бенефициарий (а значит, и результаты реализа­ции проекта), проводится по двум основным направлениям:
анализ государственной политики на всех уровнях иерархии: национальном, региональном, местном. Оценивается влияние су­ществующих законов и политики регулирования на отдельные эле­менты проекта и на конечный результат.
анализ взаимоотношений фирмы-бенефициария с другими фир­мами, предприятиями, общественными организациями, политичес­кими партиями, институтами власти (федеральной, региональной, местной), отраслевыми ведомствами и т. д.

## Slide 31
3. СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Главная задача социального анализа — определить степень со­ответствия целей проекта интересам социальной среды, в которой он будет осуществляться. Нужны меры, которые обеспечили бы ему общественную поддержку, в том числе путем стимулирования изменений в социальной позиции населения. В тех случаях, когда социальный аспект исключается из проектного анализа, дизайн проекта часто подвергается влиянию ценностных ориентации са­мих разработчиков, а не социальных групп населения, прямо или косвенно связанных с ним.
Социальный анализ, как и другие его аспекты, является су­щественным и неотъемлемым компонентом единого интегриро­ванного подхода к оценке инвестиционного проекта и должен ох­ватывать все фазы и стадии жизненного цикла — от идентифика­ции до оценки полученных результатов.
Он включает четыре основных направления:

## Slide 32
социально-культурные и демографические характеристики на­селения в зоне реализации проекта (численность и социальная структура, в том числе по этническому составу, возрасту, образо­ванию, уровню доходов);
формы организации производственной деятельности в регионе, структура хозяйствования, наличие и доступность трудовых ресур­сов, отношения собственности на землю, доступ к природным ре­сурсам и возможность контроля за их использованием;
приемлемость проекта с точки зрения общепринятых социаль­ных норм (и способности адаптироваться к ним), а также в плане возможности повлиять на поведение людей, дать им средства для реализации собственных запросов;
стратегия привлечения населения и местных организаций к участию в реализации проекта (в целях обеспечения их заинтере­сованности в его осуществлении).

## Slide 33
Социально-психологические и демографические характеристики.
На первом этапе социального анализа исследуется численность и структура населения в зоне реализации проекта. Уже на ранних стадиях разработки следует учесть основные характеристики насе­ления, чтобы избежать грубых ошибок.
Организация производственной деятельности в регионе.
Данный раздел исследования должен отвечать на следующие вопросы:
в каких местных институтах (предприятиях, организациях, кооперативах, ассоциациях, объединениях и т. п.) население про­изводит и реализует свою продукцию и услуги;
каким образом (индивидуально или коллективно) люди ра­ботают в них;
способствуют ли эти институты развитию региона или ограни­чивают его возможности;
как взаимодействуют местные институты на более высоком иерархическом уровне, способствует ли это развитию производ­ственной деятельности;
способны ли сельские товаропроизводители влиять на рынки и региональную экономическую политику и имеют ли достаточную информацию о них;
является ли возможность получения кредита существенным ог­раничением для дальнейшего развития производства;
каковы альтернативные возможности получения дополнитель­ного дохода помимо основной зарплаты (личное подсобное хозяй­ство, вторая работа и т. д.); это важно при определении реальной стоимости рабочей силы в финансовом и экономическом разделах проектного анализа;
что думают люди о своих доходах, затратах, рисках и возможно­стях в ситуациях «с проектом» и «без проекта».

## Slide 34
Соответствие проекта представлениям и традициям населения.
В этом разделе рассматриваются следующие вопросы:
насколько компоненты проекта соответствуют представлени­ям, традициям, привычкам, обычаям местного населения;
могут ли основные параметры проекта и образ жизни населе­ния быть адаптированы друг к другу;
рассматривают ли люди элементы проекта как дающие допол­нительные стимулы для улучшения их жизни, получения новых знаний и опыта;
понимают ли люди цели и задачи проекта и согласны ли они с ними; какого рода обучение, информационные программы (ме­роприятия) или изменения в самом проекте могли бы улучшить это понимание;
какие изменения в поведении людей предполагаются проек­том, какие стимулы нужны для этого и способен ли проект обес­печить эти стимулы;
какие несоответствия имеются между целями и средствами про­екта, с одной стороны, и желаниями (ожиданиями) населения — с другой; что требуется, чтобы уменьшить или ликвидировать эти несоответствия;
как население относится к специалистам, консультантам и дру­гим «чужакам», которые участвуют в реализации проекта и стано­вятся, хотя бы временно, жителями данной местности.
интересов, приоритетов и возможностей.

## Slide 35
Стратегия привлечения местного населения.
Проект может считаться социально проработанным только в том случае, если он содержит специальную программу по привлечению местного населения к активному участию в реализации проекта. Соответствующий раздел включает следующие моменты:
каким образом будет обеспечена заинтересованность населения и его участие;
привлекалось ли население к процессу предварительной прора­ботки проекта на стадии идентификации;
каким образом предполагается привлечь местных жителей к мониторингу и оценке проекта;
помогут ли люди, вовлеченные в проект, достичь его главных целей, применить запланированные методы, выполнить основные мероприятия и получить ожидаемую выгоду;
какого рода обучение и помощь нужны населению, чтобы обес­печить его эффективное участие;
какие категории работников отсутствуют среди местного на­селения;
насколько четко население представляет себе суть данного про­екта, считает ли оно его реализацию желательной в свете собст­венных

## Slide 36
4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Воздействие на окружающую среду — один из существенных и хорошо известных ограничивающих факторов реали­зации проектов. Строительство ирригационных и дренажных сис­тем, например, может привести к нарушению водного баланса в месте расположения проекта, изменению качества питьевой во­ды, распространению болезней и т. д. Связанные с этим потери могут многократно превысить ожидаемые выгоды от реализации проекта. Это касается не только крупномасштабных, но и многих локальных проектов в различных сферах деятельности.

## Slide 37
5. КОММЕРЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Цель коммерческого анализа — оценить перспективы проекта с точки зрения рынков продукции и услуг, предполагаемых к про­изводству, а также рынков материальных и финансовых ресурсов, которые требуются для его реализации. В конечном итоге успех или провал проекта в решающей степени зависит от потребителей продукции проекта, пользователей его услуг, поставщиков ресур­сов и потенциальных инвесторов.
Коммерческий анализ всегда начинается с изучения рынков. После исследования текущей конъюнктуры на продукцию проек­та, материальные, трудовые и финансовые ресурсы, требуемые для его реализации, определяют тенденции развития соответству­ющих рынков и прогнозируется динамика показателей, относя­щихся к проекту, на весь период жизненного цикла.
Анализ рынков.
В разделе анализа рынка продукции необходимо дать ответ на следующие вопросы:

## Slide 38
где будет продаваться продукция, имеет ли рынок достаточную емкость, чтобы она могла быть продана без снижения цен;
если падение цен все же вероятно, насколько большим оно будет;
останется ли проект жизнеспособным с финансовой точки зре­ния при новой цене;
какую долю общей емкости рынка может обеспечить предлага­емый проект;
имеются ли подходящие производственные мощности для ос­воения производства новой продукции;
следует ли предусмотреть в проекте мощности по переработке выпускаемой продукции или же есть смысл создать новый проект с целью ее переработки и маркетинга;
предназначена ли выпускаемая продукция для внутреннего по­требления или для экспорта;
производится ли в рамках проекта продукция, которая по сорту и качеству соответствует требованиям рынка;
какие финансовые мероприятия потребуются для вывода продукции на рынок и какие специальные меры надлежит пре­дусмотреть в проекте для финансирования маркетинга;
возможны ли государственные субсидии или государственная поддержка цен.

## Slide 39
Рынок ресурсов исследуется с точки зрения конъюнктуры цен, доступных объемов и качества материально-технических и трудо­вых ресурсов, оборудования, сырья и материалов.
При исследовании финансовых рынков оценивают возможности привлечения заемного капитала для реализации проекта, сложив­шиеся цены на финансовые ресурсы, типичные условия кредитова­ния. Для выбора наиболее приемлемых схем финансирования не­обходима исчерпывающая информация в следующих областях:
доступность кредитных ресурсов для долгосрочного финанси­рования инвестиций;
доступность кредитных ресурсов для краткосрочного фи­нансирования прироста рабочего капитала (оборотных средств) при реализации проекта; „
средний, минимальный и максимальный процент за кредит (по видам кредитования);
допустимые сроки возврата долга;
условия предоставления льгот (по периоду кредитования, отсроч­ке выплат процентов, возможности их капитализации и т.д.);
необходимость предоставления гарантий или залога.

## Slide 40
Прогнозирование развития рынков.
После завершения анализа рынков и выявления их основ­ных тенденций рассчитываются прогнозные значения показате­лей, используемых в дальнейшем при составлении бизнес-пла­на проекта:
цен на продукцию и услуги, производимые по проекту;
цен на основные ресурсы;
уровня инфляции;
ставок процента за кредит;
обменного курса используемых в проекте валют и т. д.

## Slide 41
6. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Оценку инвестиционного проекта с точки зрения его целесооб­разности и эффективности для бенефициария (того, кто реализует проект и планирует получать выгоды от него) дает финансовый анализ. В случае, когда бенефициариями являются несколько физических или юридических лиц, оценка финансовой эффек­тивности проекта проводится для каждого из участников (см. п. 8 главы IV). ^ При финансовом анализе необходимо выяснить:
не превышают ли затраты на проект тех выгод, которые могут быть получены от его реализации;
можно ли осуществить проект (в финансовом отношении) при имеющихся источниках финансирования и какими должны быть финансовые условия его реализации, чтобы можно было до­вести его до конца;
является ли проект привлекательным (эффективным) для каж­дого из его участников при данных условиях финансирования.

## Slide 42
Поскольку проект имеет жизненный цикл определенной про­должительности, а между инвестициями и получением выгод от них существует временной лаг (запаздывание), нужен механизм срав­нения разновременных затрат и результатов. Таким механизмом, учитывающим изменение ценности денег во времени, является метод дисконтирования денежных потоков.
В денежных потоках ситуации «без проекта» необходимо учитывать не только ожидаемую в случае отказа от проекта выручку и текущие затраты, но и затраты на капитальный ремонт названного оборудования. Если предполагается рост экс­плуатационных затрат, вызванных его износом и увеличением потребности в за­пасных частях, то следует учесть и некоторый прирост рабочего капитала (увели­чение стоимости резерва запасных частей).
В ситуации «с проектом» нужно будет учесть не только возможную выручку от реализации демонтированного доильного оборудования, но и затраты на демонтаж.
В финансовом анализе все материальные потоки (продукции, услуг, ресурсов) представляют в денежном выражении. Это необ­ходимо для сопоставления, суммирования и структурного анали­за входящих (затратных) и исходящих (результативных) потоков, связывающих проект с внешней средой.

## Slide 43
Финансовый анализ инвестиционного проекта, как правило, включает два основных этапа:
анализ «до финансирования», то есть без рассмотрения вопро­сов, связанных с привлечением конкретных источников финанси­рования;
анализ «после финансирования», то есть с учетом его кон­кретных условий.
На первом этапе оценивается осуществимость и эффективность проекта «самого по себе», то есть без учета проблем, связанных с внешним финансированием. Иногда такой анализ интерпретируют как исследование проектов, реализация которых осуществляется за счет собственных средств бенефициариев (см. главу VI).
На втором этапе в денежные потоки проекта включают поступ­ления и оттоки, связанные с движением средств, привлекаемых извне (для финансирования капитальных вложений и роста по­требности в оборотных средствах). Полученные оценки позволяют сделать вывод о приемлемости проекта с учетом его финансовой составляющей

## Slide 44
7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Данный аспект проектного анализа предполагает оценку осу­ществимости и эффективности проекта с позиций национальной экономики. Необходимо выяснить, перевешивают ли выгоды, ко­торые получит общество от реализации проекта, издержки, кото­рые оно несет в ходе его осуществления.
По схеме выполнения расчетов экономический анализ похож на финансовый, однако ориентирован на интересы общества в целом. В связи с этим нужно учесть (и по возможности исклю­чить) все различия между ценами на ресурсы и продукцию, ко­торые складываются на внутреннем рынке в силу ряда причин, указанных ниже.
Экономический анализ проводится в «истинных» для экономи­ки страны ценах («экономических ценностях»). В качестве ориен­тира обычно используют цены конкурентных мировых рынков, на которых встречаются независимые субъекты: страны (фирмы), производящие товар, и страны (фирмы), его покупающие.

## Slide 45
Страна, покупающая ресурс, вынуждена платить независи­мому от нее продавцу столько, сколько тот может запросить с учетом рыночной конъюнктуры. В то же время внутри страны конкретные фирмы — покупатели импортируемой продукции или услуг могут платить значительно больше или меньше, чем платит страна (общество в целом), в зависимости от внутренне­го законодательства и других обстоятельств. Точно так же стра­на, продающая свою продукцию независимым от нее покупате­лям, также реально может рассчитывать на выручку, определя­емую сложившейся на мировом рынке ценой. При этом выруч­ка фирм-производителей в значительной степени будет зависеть от установленных правительством правил налогообложения и других внутренних условий.
Однако наряду с товарами и услугами внешнеторгового оборо­та существуют реальные внутренние выгоды и затраты, которые практически бессмысленно измерять в «мировых ценах». К ним относятся, например, плата за землю и водные ресурсы, оплата труда, использование или производство товаров и услуг, для кото­рых не существует конкурентных мировых цен.

## Slide 46
Ясно, что для комплексной оценки проекта все затраты и выго­ды должны быть оценены по единой шкале. Иначе говоря, реаль­ные затраты и выгоды внутри страны должны быть представлены в форме, которая сопоставима с оценкой ресурсов и видов продук­ции, полученной на основе мировых цен.
Методика перехода от финансовых цен к экономическим ценностям предусматривает последовательное приближение к та­кой оценке и включает три основных этапа.
В первую очередь исключают из цен на товары и услуги все виды внутренних перемещений денежных средств (трансфертов), которые не отражают реальных затрат или выгод для страны в це­лом. К ним относятся, в частности, налоги, дотации, внутренние кредитные операции и т. п., так как они приводят лишь к перерас­пределению средств внутри национальной экономики.
На втором этапе по всем товарам, которые включены во внешнеторговый оборот, рассчитывают паритетные цены импор­та или экспорта.
На третьем этапе обеспечивается сопоставимость с оценкой то­варов внешнеторгового оборота тех внутренних товаров и услуг, которые не могут быть оценены через цены мирового рынка.

## Slide 47
Кроме того, рекомендуется оценить затраты и выгоды, которые вообще не были учтены в финансовом анализе по той или иной причине. Например, некоторые виды затрат и выгод множества мелких собственников, чьи финансовые интересы затрагиваются проектом, часто остаются неучтенными при проведении анализа с позиций интересов основных бенефициариев. Учитываются также внешние эффекты проекта, выгоды (или затраты) так называемых «третьих лиц» (например, будущих поколений).
Следует отметить, что экономический анализ, как правило, не дает прямого ответа на вопрос о влиянии проекта на отдельные общественные группы. Вместе с тем изучение противоречий меж­ду результатами финансового и экономического анализа часто по­зволяет получить некоторое представление о таком влиянии.
Особо следует отметить распространенную ошибку, состоящую в отождествлении интересов страны (общества, национальной эко­номики, экономики региона) с выгодой для национального (реги­онального) бюджета. Расчет бюджетной эффективности проекта осуществляется по тем же правилам, что и оценка его финансо­вой эффективности для отдельных участников.

## Slide 48
Помимо уже рассмотренных аспектов проектного анализа (экономического, финансового и др.) иногда особо выделяют ана­лиз рисков, который включает:
оценку чувствительности;
расчет сценариев;
расчеты на основе метода статистических испытаний;
неформальную оценку прочих рисков.
Анализ рисков отражает различные аспекты взаимодействия проекта с внешней средой, от которых зависят его внутренняя структура и ожидаемые результаты. Такое исследование позволяет выявить слабые (рискованные) места и параметры проекта, смяг­чить действие неблагоприятных факторов, выработать тактику реализации проекта с учетом возможных и наиболее вероятных из­менений внешней среды.

## Slide 49
ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОЕКТОВ. ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Методика анализа инвестиционною проекта предполагает не только его оценку по всем рассмотренным выше аспектам с со­блюдением правильной последовательности действий, но также применение специально разработанных инструментов. С их помо­щью обеспечивается корректность оценки эффективности и осу­ществимости конкретного проекта, выбор наилучшего варианта из множества альтернатив.

## Slide 50
1. Альтернативная стоимость капитала
Принцип альтернативной оценки — один из базовых в рыноч­ной экономике. Любые ресурсы потенциально могут быть исполь­зованы несколькими различными способами.
Альтернативная стоимость ресурса опре­деляется ценностью, которую он мог бы иметь при использовании наилучшим из возможных способов. Другими сло­вами, альтернативная стоимость ресурса равна упущенной выгоде, связанной с его возможным альтернативным использованием. Та­кой подход должен применяться по отношению ко всем видам ресурсов, включая природные, трудовые, интеллектуальные, фи­нансовые и т. д.

## Slide 51
2. Ценность денег во времени
В проектном анализе учитывается, что сумма денег, получен­ная или истраченная сегодня, ценится выше, чем такая же сумма, которую можно получить (потратить) в будущем. Этот эффект объясняется тем, что имея свободные деньги сегодня, их можно использовать для накопления (например, положить в банк на де­позит или вложить в операции, приносящие доход другим спосо­бом). Другими словами, определенная сумма денег (предназна­ченная для накопления, а не потребления) равна такой же сумме через определенный промежуток времени плюс дополнительный доход от их использования наилучшим из реально доступ­ных способов.

## Slide 52
Таким образом, в различные моменты времени деньги имеют разную ценность, и поэтому при опенке денежных потоков проекта необходимо учитывать эти различия. В частности, при сумми­ровании затрат и результатов за разные периоды соответствующие величины денежного потока должны быть приведены к сопоста­вимому виду, а точнее - к единому моменту времени.
При этом могут применяться различные методы. Так, для рас­чета будущей ценности сегодняшней суммы де­нег применяют сложные проценты (метод компаундирования), а для вычисления текущей ценности — метод дисконтирования.

## Slide 53
3. Сравнение ситуации «с проектом» и «без проекта» при построении денежных потоков
Важнейший методологический принцип проектного анализа — учет при опенке эффективности тех и только тех выгод и затрат, которые являются следствием его принятия к реализации. Так. например, принимается в расчет только тот рост производства.
который снизан с капиталовложениями именно в данный проект (хотя рост может параллельно происходить и по другим причинам).
Сравнение ситуаций «с проектом» и «без проекта» означает со­поставление показателей двух вариантов развития предприятия: при принятии проекта и при отказе от его осуществления.

## Slide 54
Если проект внедряется на уже существующем объекте, учесть воздействие и оценить его эффективность можно только на базе так называемых дополнительных доходом и расходов. Другими словами, и результаты, и затраты должны определяться на основе сопоставления ситуаций «с проектом» и «без проекта», а не как-то иначе (например, неприемлемо сравнение характеристик объекта «до» и «после» реализации проекта, а тем более игнорирование ситуации «без проекта» вообще).

## Slide 55
4. Маржинальный анализ
Маржинальный (предельный) анализ— это разновидность экономического анализа, при котором прирост одного из показателей (издержек, иен. дохода) рассматривают в зависимости от положительных или отрицательных приростов других (объема производства, продаж, вложений, ресурсов и т.д.). Наибольшее значение здесь имеют два понятия:

## Slide 56
предельные (маржинальные) издержки — прирост издержек на производство дополнительной единицы продукции:
маржинальная (предельная) ценность ресурса (продукта) — стоимость добавочного полезного эффекта, возникающего в результате не использования дополнительной единицы ресурса или выпус­ка еще одной единицы продукта.
Обычно дополнительные вложения приводят к увеличению результативных показателей, однако этот рост имеет определенные пределы, при выходе за которые новые затраты уже не дают при­роста результата или даже ухудшают его.

## Slide 57
5. Невозмещаемые затраты
На практике часто возникают ситуации, когда в состав проекта включаются объекты, созданные до начала его реализации, при­чем затрат на их создание уже нельзя ни избежать, ни возместить. Их называют затратами прошлого периода, невозмещаемыми за­тратами или необратимыми издержками (англ, хипк соз15), и в рас­четы по проекту они не входят. Суть проектного анализа — оценка будущей отдачи от будущих затрат, которых может вообще не быть (если проект отвергается).

## Slide 58
Так, затраты, которые были сделаны по какому-либо проекту, оставшемуся незаконченным, не должны приниматься в расчет при анализе эффективности нового проекта, использующего часть зда­ний и сооружений, оставшихся от прежнего. Строго говоря, необра­тимые затраты можно и учитывать при расчете денежных потоков, но это не имеет никакого смысла, поскольку никак не влияет на результаты.

## Slide 59
6. Основные критерии оценки проектов
Критерии оценки инвестиционных проектов можно разделить на две основные категории — его осуществимости (реализуемос­ти) и его эффективности.
Во многих отношениях критерии осуществимости следует при­знать более важными. Во-первых, если проект нельзя осуществить (или неизвестно, как это сделать), оценки его эффективности бу­дут иллюзорными.
Во-вторых, для многих типов проектов, которые осуществлялись и всегда будут необходимы, значения критериев эффективности (особенно финансовой) очень часто оказываются негативными.

## Slide 60
Это касается не только образовательных или экологических проектов, проектов в области здравоохранения и т. п. Во многих коммерческих проектах выгоды также не могут быть точно измерены и оценены (например, реконструкция офиса и обновление офисного оборудо­вания). Таким образом, и при отрицательных значениях критериев эффективности проекты очень часто реализуются, поскольку ожи­даются выгоды, не включенные в расчет. Напротив, если денежные потоки проекта таковы, что не гарантируется его финансовая осу­ществимость, он должен быть пересмотрен или отклонен.

## Slide 61
Тем не менее в первую очередь следует рассмотреть критерии эффективности инвестиционных проектов. Важно понимать, что проекты, привлекательные по эффективности, заслуживают боль­шего внимания, поскольку к их реализации легче привлечь заин­тересованных партнеров и тем самым обеспечить осуществимость путем распределения затрат между несколькими участниками.

## Slide 62
7. Финансовая реализуемость проекта
Простейшим и минимальным критерием финансовой реализу­емости проекта является неотрицательность накопленного сальдо на каждом шаге расчета по всему жизненному циклу проекта. Для этого достаточно рассчитать чистые выгоды в ситуации «с проектом». Если сальдо на определенном шаге отрицательно, то это оз­начает, что и данном периоде притоки денежных средств не по­крывают всех необходимых затрат. В этом случае для продолже­ния деятельности предприятию будет необходимо расходовать ра­нее накопленные средства.

## Slide 63
На самом деле требования финансовой реализуемости (осу­ществимости) являются гораздо более жесткими. Для увереннос­ти в том, что проект в финансовом отношении устойчив, необхо­димо проверить целый комплекс показателей: ликвидность, пла­тежеспособность, соотношение собственных и заемных средств и др. Такие расчеты должны обеспечить прогноз финансового состояния предприятия на перспективу по каждому периоду жизненного цикла проекта.

## Slide 64
8. Оценка эффективности участия в проекте
В предыдущем примере уже было использовано выражение «эффективность участия о проекте». Действительно, первоначаль­но каждый проект (его эффективность) следует оценивать без уче­та конкретных условий финансирования. Если полученные харак­теристики эффекта представляются малопривлекательными, то вряд ли следует искать партнеров для реализации такого проекта. Плата за помощь в реализации легко может превысить скромный ожидаемый прирост чистых выгод.

## Slide 65
Однако если намерение осуществить проект сохраняется, а сде­лать это собственными силами не представляется возможным, то необходимо перейти от оценки проекта «самого по себе» к оценке его осуществимости и эффективности с позиций каждого из по­тенциальных участников. При этом не следует забывать, что нали­чие нескольких инвесторов автоматически означает несовпадение интересов.

## Slide 66
Тема 5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Анализ финансового состояния участников проекта проводится прежде всего с целью определить их надежность. Наибольшее значение имеет такой анализ в отношении предприятия-инициатора проекта. Он позволяет проверить готовность предприятия к реализации проекта, оценить его собственные возможности и подготовить решение о привлечении других организаций к участию в проекте в тех случаях, когда собственных средств недостаточно.
Оценку финансового состояния предприятия проводят на основе его официальной бухгалтерской отчетности (баланс, отчет о прибылях и убытках) с использованием определенной схемы расчета финансовых коэффициентов. Сравнение этих коэффициентов за ряд лет характеризует динамику изменения финансового состояния. Оцениваются также соотношение между фактическими значениями коэффициентов и имеющимися нормативными.

## Slide 67
Оценку обусловленных проектом изменений финансового состояния проводят на основе прогнозных значений показателей, аналогичных отчетным. Прогноз проводится исходя из характеристик проекта, прежде всего планируемых затрат и ожидаемых поступлений.
1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
Основные документы, привлекаемые для анализа финансового состояния предприятия, — это бухгалтерский баланс по состоя­нию на начало текущего года и отчет о прибылях и убытках за Предшествующий год (формы № 1, 2 по ОКУД). Кроме того, ис­пользуется информация из отчета об изменениях капитала, отчета О движении денежных средств, приложений к бухгалтерскому ба­лансу (формы № 3—5).
Состав показателей отчетных форм и правила их расчета доста­точно часто (практически ежегодно) пересматриваются и уточня­ются, поэтому для целей анализа финансового состояния ре­комендуется использовать специальные агрегированные формы, структура которых лучше приспособлена к этому.
На основе данных баланса и отчета о прибылях и убытках рас­считывают коэффициенты, которые всесторонне характеризуют финансовое состояние и многие аспекты деятельности предпри­ятия. В специальной литературе по финансовому менеджменту можно найти рекомендации по использованию нескольких десят­ков таких коэффициентов, по последовательности их рассмотре­ния и порядку сравнения с нормативами.

## Slide 68
2. ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Если до начала реализации проекта финансовое состояние предприятия (потенциального участника проекта) удовлетвори­тельное, это еще не значит, что из-за проекта оно не ухудшится. Вполне возможно, что роль, которая отводится данному участни­ку, окажется ему не по силам. По ходу реализации проекта многие характеристики финансового состояния могут оказаться вне до­пустимых пределов, что означает угрозу потери платежеспособно­сти и банкротства.
В связи с такой опасностью необходимо проверять, как основ­ные события, ожидаемые при реализации проекта, повлияют на от­дельные статьи баланса, а также на размеры выручки и затрат, кото­рые фиксируются в отчетах о прибылях и убытках. При этом важно учитывать и динамику тех процессов в хозяйстве, которые опреде­ляли и будут определять его финансовое состояние, но не затраги­ваются проектом напрямую. Относительно этих процессов, как правило, принимается гипотеза об их неизменности (ситуация «без проекта» приравнивается к ситуации «до проекта», то есть влияние проекта на финансовое состояние рассматривается «при прочих равных условиях»).

## Slide 69
При анализе по годам можно считать, что ба­ланс будет изменяться только под влиянием денежных потоков, по­рожденных проектом, а при детализации по кварталам или месяцам динамику показателей «вне проекта» можно принять такой же, как в аналогичные периоды предыдущих лет.
Все хозяйственные операции, влияющие на баланс, относятся к 4 типам:
увеличивающие итог как по активу, так и по пассиву;
уменьшающие итог как по активу, так и по пассиву;
изменяющие структуру актива баланса в пользу одних статей за счет других;
изменяющие структуру пассива баланса в пользу одних статей за счет других.

## Slide 70
3. СХЕМА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ И ПРАВИЛ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
При переходе к расчету в прогнозных ценах необходимо по каж­дому виду используемых в проекте и на предприятии ресурсов, а также по всем видам производимой продукции составить прогноз изменения цен. Эти изменения могут быть вызваны не только ин­фляцией, но и относительным удорожанием одних товаров и услуг по отношению к другим, например вследствие повышения дефи­цитности отдельных видов ресурсов или прогнозируемого появле­ния на рынке избытка определенных товаров.
Во многих отношениях расчеты в прогнозных ценах более кор­ректны, поскольку размер многих предстоящих в будущем плате­жей (налогов, выплат процентов и т. п.) либо уже известен в номи­нальном измерении (то есть с учетом ожидаемого уровня инфля­ции), либо определяется в зависимости от будущих номинальных доходов и расходов (например, налог на прибыль или НДС). Од­нако прогноз инфляции и прогноз удорожания отдельных товаров и услуг, по мнению авторов, является весьма неблагодарным заня­тием. Ошибки такого прогноза скорее всего окажутся не меньше тех ошибок, которые характерны для расчетов в базисных ценах.

## Slide 71
Тем не менее основные правила расчетов в прогнозных ценах важно знать и при необходимости уметь их применять. Особенно существенно грамотное использование этих правил при оценке эффективности и реализуемости участия в проекте с позиций каждого из потенциальных партнеров в тех случаях, когда необхо­димо привлечение заемных средств. Соответствующие материалы приведены после рассмотрения схем финансирования проектов и основных вариантов схем обслуживания долга.
Правила налогообложения также должны учитываться в расче­тах показателей эффективности и реализуемости как проекта в це­лом, так и для каждого участника.
Как известно, размер значительной части налогов определяется в зависимости от таких параметров, как стоимость имущества, на­ходящегося на балансе предприятия, размер и качество земельных угодий, принадлежащих хозяйству, оплата труда работников пред­приятия и т. п. При определенных допустимых упрощениях эти налоги можно включать в состав текущих затрат предприятия. Аналогично в состав инвестиционных затрат включают таможен­ные сборы при импорте оборудования.
Особую роль играет НДС, который первоначально перечисля­ется покупателем продавцу, но в дальнейшем возвращается при перечислении в бюджет НДС, полученного при продаже произве­денной продукции. Этот механизм возврата НДС следует отразить в расчетах денежных потоков проекта.

## Slide 72
Форма отчета о прибылях и убытках дает достаточно ясное представление о порядке расчета налога на прибыль: сначала из выручки вычитают производственные затраты, затем прочие опе­рационные и внереализационные доходы и расходы (включая ос­тальные налоги и выплату процентов за кредит). Оставшаяся при­быль и служит базой для налогообложения.
Средства, оставшиеся у предприятия после уплаты налога на Прибыль, могут быть использованы для участия в новых проектах или для расширения производства и повышения его рентабельно­сти любым иным способом. Например, можно увеличить запасы минеральных удобрений, покупных кормов, средств защиты растений с целью повышения урожайности культур и продуктивнос­ти животных. Ожидаемая отдача от такого использования прибы­ли характеризует альтернативные возможности предприятий по наращиванию активов, то есть может служить основой для опре­деления ставки дисконта.

## Slide 73
Тема 6. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В АПК
При проведении финансового анализа любого инвестици­онного проекта используется весь рассмотренный выше инстру­ментарий. Однако для достижения целей анализа и системати­зации намеченных действий, а также для облегчения взаимо­понимания между теми, для кого этот анализ проводится, реко­мендуется придерживаться определенных правил, которые и будут изложены в этой главе.
1. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОТОКОВ ВЫГОД И ЗАТРАТ
Для расчета накопленного сальдо (основного показателя реали­зуемости проекта) необходимо знать величину чистых выгод, ожи­даемую на каждом шаге расчетного периода. Напротив, при расче­те любого из показателей его эффективности следует для каждо­го шага расчетного периода использовать значение прироста чис­тых выгод, вызванного реализацией проекта. Таким образом, для параллельной проверки осуществимости и эффективности проек­та необходимы следующие данные.
1. Сведения о денежных потоках в ситуации «с проектом»: данные об операционной или производственно-сбытовой дея­тельности (выручка и другие поступления; эксплуатационные или текущие затраты на производство и реализацию продукции);
инвестиционные затраты и связанные с инвестиционной деятель­ностью реальные или условные поступления (капитальные вложе­ния, прирост или экономия оборотных средств, остаточная сто­имость, выручка от продажи заменяемого оборудования и т. п.);

## Slide 74
данные о финансовой деятельности, связанной с реализацией проекта (использование собственных средств, получение субсидий, дотаций и кредитов, выплата процентов, возврат основного долга, продажа акций, выплата дивидендов, лизинговые платежи и т. п.).
2. Сведения о денежных потоках в ситуации «без проекта», в том числе:
данные о производственно-сбытовой деятельности;
данные об инвестиционной деятельности (например, о затра­тах на капитальный ремонт или замену части оборудования, ис­пользуемого «без проекта»);
показатели финансовой деятельности предприятия, которая не связана с реализацией проекта и не затрагивается им.
Приведенный перечень необходимых сведений практически оди­наков для ситуаций «с проектом» и «без проекта». Наибольшая кор­ректность и точность анализа обеспечиваются тогда, когда эти све­дения представлены по предприятию в целом. Иными словами, ве­роятность допустить ошибку будет меньше, если проводится расчет ожидаемых значений денежных потоков не только по тем видам де­ятельности, которые непосредственно затрагиваются проектом, но и по всем другим отраслям и видам деятельности.

## Slide 75
Это особенно важно для проверки реализуемости проекта, ког­да необходимо знать, достаточно ли в любом периоде средств для осуществления всех планируемых затрат. Анализ только тех видов деятельности, которые непосредственно затрагиваются проектом, не может дать полного ответа на этот вопрос. Возможны периоды, когда не только по проекту, но и по остальным видам деятельнос­ти суммарные затраты превышают поступления и накопленное сальдо может оказаться отрицательным. С другой стороны, при­быль, полученная в других отраслях, может компенсировать затра­ты на реализацию проекта в те периоды, когда в рамках проекта расходы превышают поступления.
В то же время объем информации, характеризующей хозяйство в целом, как правило, намного превышает объем данных о проек­те и его непосредственном влиянии на денежные потоки пред­приятия. В связи с этим часто рекомендуются различные упро­щенные подходы, когда сведения о видах деятельности, которые проект практически не затрагивает, либо игнорируются, либо представляются в интегрированной форме (с меньшей детализа­цией, чем данные о проекте).

## Slide 76
Такой подход особенно характерен для расчета денежных пото­ков в ситуации «без проекта». Часто прогноз развития данной си­туации вообще не производится, и она рассматривается как ста­бильная (практически приравнивается к ситуации «до проекта). Для предварительного анализа это иногда допустимо, если необ­ходима оценка в первом приближении.
Однако не следует забывать о специфике сельскохозяйственно­го производства, в котором значительная часть затрат напрямую не касается товарной продукции. Например, инвестиции и увели­чение текущих затрат по проекту могут предназначаться для ук­репления кормовой базы скотоводства. В этом случае увеличение выручки или сокращение расходов отражаются не в той отрасли, где реализуется проект (и где происходит рост затрат). В таких си­туациях необходимо либо отражать влияние проекта во всех взаимодействующих видах деятельности, либо косвенным образом давать стоимостную оценку кормам и другим ресурсам соб­ственного производства; оба варианта достаточно сложны для расчета.

## Slide 77
Существует также проблема последовательности рассмотрения вопросов. Попытка сразу дать окончательную оценку эффектив­ности и реализуемости проекта с позиций конкретного участника не только встречает множество технических препятствий, но и резко ограничивает рамки анализа.
Действительно, конкретные условия участия в проекте во мно­гом определяют схему финансирования, порядок налогообложе­ния и многие другие детали, важные для предприятия. В то же время отсутствие общего взгляда на проект (без учета распределе­ния ролей между участниками) не позволяет выяснить причины выгодности или невыгодности той или иной роли. В одних случа­ях возможен компромисс — когда некоторые участники согласны на более скромные результаты, а другие без пересмотра условий распределения выгод и затрат предпочитают отказаться от учас­тия. В других случаях компромисс невозможен, поскольку сам проект является убыточным или положительный результат слиш­ком незначителен, чтобы при любом распределении затрат и вы­год обеспечить заинтересованность всех сторон.
Таким образом, можно рекомендовать следующий порядок проведения анализа.

## Slide 78
Изучение денежных потоков проекта «самого по себе»; та­кой анализ можно приравнять к оценке с позиций предприятия-инициатора в случае, когда оно планирует реализацию проекта самостоятельно, без привлечения партнеров и без финансирова­ния со стороны. Целью такого анализа является оценка эффек­тивности вложений в данный проект любых средств независимо от их реальных источников; если показатели эффективности оказываются низкими, в финансовом аспекте проект несостояте­лен; если же «сам по себе» он оценивается как высокоэффектив­ный, данный расчет позволяет определить общую потребность в финансировании.
Анализ денежных потоков каждого из участников проекта, как будто все они должны реализовать свою часть проекта без привлечения средств со стороны. На этом этапе каждый участник предварительно оценивает эффективность собственных вложений и рассчитывает потребность в финансировании.
Указанные два этапа принято называть анализом проекта «до финансирования», то есть до рассмотрения вопросов финансиро­вания, связанных с проектом затрат. Если проект или участие в нем не приносят желаемого эффекта, то поиск средств для его ре­ализации заведомо не имеет смысла.

## Slide 79
3. Анализ денежных потоков каждого из участников с учетом конкретной схемы финансирования и вытекающих из нее конкретных условий налогообложения и прочих обстоятельств. Это так называемый анализ «после финансирования», то есть с учетом конкретных условий финансирования всех затрат. Имен­но на этом этапе проверяется реализуемость проекта (неотрица­тельность накопленного сальдо, значения коэффициентов, ха­рактеризующих финансовое состояние). В случае положительно­го ответа на вопрос о реализуемости производится оценка эф­фективности участия в проекте при конкретных условиях финансирования.
Начнем с рассмотрения перечня выгод и затрат для проекта в целом (проекта «самого по себе»), ориентируясь на правила расче­та показателей эффективности и реализуемости.
Финансовые выгоды («с проектом» и «без проекта»):
выручка от реализации продукции (услуг);
остаточная стоимость инвестиций;
прочие выгоды, которые затрагиваются проектом (особенно важно учесть их по участникам).
Финансовые затраты («с проектом» и «без проекта»):
капитальные затраты (инвестиции), включая обучение, повтор­ные капиталовложения, необходимые для замени оборудования, капитального ремонта и других работ;

## Slide 80
текущие или эксплуатационные затраты (учитываются только реальные затраты без амортизации; на данном этапе расчеты про­изводятся без учета кредитных операций и налогов; эти статьи ре­комендуется учесть позже);
прирост оборотных средств (затраты на увеличение оборотных средств, необходимые как при расширении действующего произ­водства, так и для запуска нового; расчет производят на основе детальных или укрупненных отраслевых нормативов);
прочие затраты, вызванные проектом и (или) участием в его реализации.
В данной классификации приоритет отдан направлению дви­жения средств: сначала рассматривают поступления, а затем за­траты всех видов. В последних официальных методических реко­мендациях все чаще используется принцип разделения поступле­ний и затрат по видам деятельности (инвестиционная, производст­венно-сбытовая, финансовая). При корректном учете все резуль­таты оценки будут одинаковыми (от перемены мест слагаемых сумма не меняется).
В данный момент мы сосредоточим основное внимание на приведенной выше последовательности отражения выгод (поступ­лений) и затрат (расходов). Позже будут рассмотрены и другие ва­рианты систематизации данных, необходимых для оценки эффек­тивности и реализуемости проектов.
Необходимо отметить важность учета всех перечисленных вы­год и затрат, поскольку игнорирование некоторых из них является одной из самых типичных ошибок.

## Slide 81
2. ФИНАНСОВЫЕ ВЫГОДЫ
Первая позиция перечня выгод редко упускается из виду. Од­нако часто при расчете выручки от реализации продукции или ус­луг предприятия используют излишне упрощенный метод: общий объем выпуска продукции умножают на среднюю цену реализа­ции. Для предприятий аграрного сектора целесообразно даже на этапе предварительной оценки проекта не забывать о том, что объемы реализации многих видов продукции не совпадают с объе­мами производства. Например, товарность картофеля зависит от достигнутой урожайности и необходимости использовать часть полученного урожая на семена. Следовательно, удельный вес ре­ализуемого картофеля будет меняться в зависимости от урожай­ности. Аналогичное положение и с молоком, которое ис­пользуется на выпойку телят. Коэффициент товарности будет за­висеть от достигнутого уровня продуктивности.
Дополнительные сложности при оценке размера выручки свя­заны с сезонностью. Как возможные объемы производства и реа­лизации, так и цены на сельскохозяйственную продукцию испытывают заметные сезонные колебания.

## Slide 82
Не менее важен учет ассортимента продукции и каналов ее ре­ализации. Например, при наличии хранилищ производство про­дукции овощеводства многие хозяйства распределяют так, что поздние (более лежкие) сорта составляют значительную долю в Общем объеме. Осенняя реализация продукции «с поля» вынуж­дает обращаться к крупнооптовым покупателям (заготовителям). При этом трудно рассчитывать на выгодные производителю цены. Поэтапная реализация из хранилищ может быть осуществлена от­носительно мелким оптовикам и даже населению.
Аналогично организация переработки молока и другой произ­веденной в хозяйстве продукции (фруктов, зерна, овощей, мяса) по­зволяет более гибко реагировать на изменение рыночной конъюнк­туры, искать оптимальный ассортимент и наиболее выгодные ка­налы реализации. Поэтому возможность изменения соотношений между продажей продукции растениеводства и животноводства и продажей той же продукции после переработки и (или) хранения важно изначально учитывать при построении схем расчета выручки для ситуаций «без проекта» и «с проектом». В дальнейшем это по­зволит моделировать реально возможные ситуации и искать наибо­лее рациональный вариант реализации конкретного проекта.
Относительно второй позиции в перечне выгод (остаточная стоимость) следует заметить, что о ней нередко вовсе забывают или определяют ее не вполне корректно.

## Slide 83
Во-первых, важно понимать, что игнорирование остаточной стоимости может особенно сильно сказаться на оценках эффек­тивности проекта, если расчетный период относительно мал и к его завершению значительная часть инвестиций все еще сохраняет свою ценность.
Пока остается открытым вопрос о правилах оценки остаточ­ной стоимости зданий, сооружений и оборудования. В идеале она должна определяться по общепризнанной методике оценки объек­тов недвижимости (которая имеет ряд модификаций — по восста­новительной стоимости, по прогнозируемой на момент оценки рыночной цене и др.). Действительно, реальная ценность здания или оборудования по истечении нескольких лет может оказаться как нулевой, так и превышающей первоначальную цену. К сожа­лению, такие расчеты достаточно сложны и дороги, поэтому чаще используют обычные бухгалтерские правила.
Во-вторых, при расчете остаточной стоимости следует учиты­вать только те инвестиции, которые связаны с реализацией проек­та или затрагиваются им. Это касается как ситуации «с проектом», так и ситуации «без проекта». Если «без проекта» прогнозируется какая-то инвестиционная деятельность, которая при реализации проекта становится излишней, то соответствующие затраты и вы­годы должны быть учтены при оценке его эффективности.

## Slide 84
В-третьих, остаточная стоимость инвестиций должна включать прирост рабочего капитала. Действительно, при реализации про­ектов, связанных с расширением производства или другими изме­нениями, как правило, меняются состав текущих затрат и их сто­имостная оценка. Новое оборудование или новые технологии тре­буют увеличения (или сокращения) запасов сырья и готовой про­дукции, комплектующих, топлива и смазочных материалов, кормов и семян, минеральных удобрений и денежных средств и т. д. Все за­пасы, созданные в ходе расширения производства, поддерживаются в течение всего жизненного цикла проекта. На момент подведения итогов его реализации (в конце расчетного периода) все эти запасы являются реальной ценностью. В основе ее оценки лежит следую­щее предположение: если созданное по проекту производство будет свернуто, то последние месяцы можно не обновлять эти запасы, а накопившуюся готовую продукцию продать.
В ситуации «без проекта» могут быть предусмотрены измене­ния рабочего капитала, которые в случае реализации проекта бу­дут не нужны. Такие изменения должны быть отражены как при­рост рабочего капитала в ситуации «без проекта» или каким-либо другим способом.

## Slide 85
3. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Первая позиция перечня затрат, безусловно, является одной из важнейших характеристик проекта. Как правило, говоря об инвес­тиционном проекте, сначала называют величину капитальных за­трат на него.
Здесь важно напомнить, что при анализе проекта нужно учиты­вать не только первоначальные инвестиции в строительство, при­обретение и монтаж оборудования, закупку сельскохозяйственной техники и автотранспорта, но и ряд других затрат капитального характера, которые планируются в течение расчетного периода — на обновление оборудования и техники, на капитальный ремонт, на обучение персонала, на демонтаж ликвидируемого оборудова­ния и снос зданий и др. В каждом проекте этот перечень необхо­димо тщательно продумать и включить в него все затраты, кото­рые производятся однократно, притом что отдача от них продол­жается длительное время (больше года).
Только при чрезвычайно упрощенном подходе капитальные затраты можно считать единовременными. Важно связать все пла­нируемые события с графиком расходования денежных средств (например, перечисление аванса фирме, выигравшей конкурс на строительно-монтажные работы, оплату произведенных работ при сдаче объекта «под ключ» и т. п.). В предыдущих разделах уже рас­сматривались примеры, в которых важным условием принятия ра­циональных решений являлся учет сезонности сельскохозяйствен­ных работ и других временных ограничений. Число таких приме­ров можно значительно увеличить.

## Slide 86
Важно помнить, что инвестиционную деятельность и соответ­ствующие затраты необходимо учитывать не только «с проектом», но и «без проекта»; это в равной степени относится ко всем капи­тальным затратам.
Текущие (эксплуатационные) затраты предприятия, реализую­щего проект (вторая позиция перечня затрат), требуют правильно­го учета тех же самых факторов, которые уже были рассмотрены при оценке выручки от реализации продукции и услуг предприя­тий АПК (сезонность, зависимость от погодных условий и приме­няемых технологических решений). Важной особенностью сельскохозяйственного производства является то, что значительная часть используемых ресурсов производится в самом хозяйстве и часто не имеет рыночной цены.
Важным вопросом является также корректный учет затрат по видам и по операциям технологического процесса с последующим распределением по сезонам, полугодиям, кварталам и месяцам, а также с выделением условно-постоянных и условно-переменных затрат. Величина первых зависит от площадей, занимаемых той или иной культурой, и от поголовья животных. Общая величина услов­но-переменных затрат, кроме того, зависит от погодных условий, влияющих на урожайность, а также от уровня продуктивности. Без учета этого распределения невозможно даже приближенно решать вопросы о влиянии возможных колебаний погоды на общий размер затрат и соответственно на движение денежных средств, возмож­ность своевременно производить необходимые выплаты и т. д.

## Slide 87
Дополнительные сложности создаются в связи с тем, что одна и та же культура (один вид животных) может давать несколько ви­дов продукции. Например, многолетние травы могут скашиваться на сено,1 на сенаж, на зеленый корм. Увеличение использования урожая каким-либо одним из возможных способов автоматически сокращает объем производства альтернативных видов продукции на тех же площадях.
Третьей позиции в перечне затрат (прирост рабочего капитала) уже было уделено достаточное внимание при рассмотрении проблемы остаточной стоимости в предыдущем подразделе. Здесь до­статочно напомнить, что этот прирост является не менее важной частью инвестиционных затрат, чем строительство здании и соору­жений, приобретение техники и оборудования, обучение персонала и др поскольку при отсутствии минимально необходимого запаса оборотных средств невозможно получить никакой отдачи от капи­тальных затрат-процесс их эксплуатации даже не начнется Это же касается и действующего, но расширяющегося по проекту про­изводства. Как правило, запас кормов, семян, удобрении, топлива и других ресурсов в таких случаях должен увеличиваться. Р Последняя позиция перечня затрат (прочие затраты) также была рассмотрена выше, параллельно с прочими выгодами.

## Slide 88
4. ПОТОКИ ЗАТРАТ И ВЫГОД ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1
Оценка эффективности проекта «до финансирования» или «са­мого по себе» является необходимым этапом всего анализа. Для расчета показателей эффективности и оценки потребности в фи­нансировании на данном этапе необходимо корректно учесть ос­новные потоки поступлений и затрат по двум видам деятельности: инвестиционной и производственно-сбытовой. В соответствии с официальной инструкцией к инвестиционным следует относить следующие виды затрат (—) и выгод (+):
(—) капитальные вложения, включая затраты на пусконаладоч-ные работы и обучение;
(—) затраты на увеличение оборотного капитала;
(—) ликвидационные затраты в конце расчетного периода;
(+) продажа активов;
(+) поступления за счет уменьшения оборотных активов;
(+) остаточная стоимость инвестиций (условная продажа акти­вов и прироста рабочего капитала в конце расчетного периода).
К производственно-сбытовой (или операционной) деятельнос­ти следует относить:
(+) выручку от реализации продукции и услуг;
(+) прочие и внереализационные доходы;
(—) производственные издержки;
(—) прочие и внереализационные расходы;
(—) налоги.

## Slide 89
Способы представления данных по каждому виду деятельности могут быть разными, но в любом случае должны быть представле­ны все необходимые показатели, а также динамика поступлений и расходования средств. В гл. X указаны источники информации и регламентирующие документы, которые в зависимости от си­туации требуют предоставить всю необходимую информацию в такой форме, которая важна для организации, проводящей экс­пертизу проекта. Однако следует помнить, что инициатор проекта лишь на заключительной стадии подготовки документации обязан оформить проект по строго заданным правилам.
На стадии разработки бизнес-плана излишняя регламентация может только навредить делу, поскольку не всегда позволяет отра­зить специфику проекта. Кроме того, не следует забывать, что ин­станции, которые требуют предоставления информации о проекте в нужном им формате, преследуют прежде всего свои собственные цели. Административные органы, выделяющие для реализации проекта бюджетные средства, должны получить свидетельства его бюджетной эффективности (см. гл. VIII). Банк интересуется гаран­тиями возвратности кредитов с учетом выплаты установленных процентов. Предполагается, что свои собственные интересы участ­ник (тем более инициатор проекта) уже учел и добивается содей­ствия на лучших для себя условиях. К сожалению, нередко иници­аторы проекта чересчур большое внимание уделяют предлагаемым формам представления информации, полагая, что включаемые в них показатели эффективности отражают именно их интерес.

## Slide 90
По инвестиционной деятельности:
1. расчет общего размера инвестиционных затрат, необходимых в ситуации «с проектом» на начальных шагах расчетного периода;
2. расчет максимального размера инвестиционных затрат1, не­обходимых в ситуации «без проекта» на определенных шагах рас­четного периода;
3. разработка графиков инвестиционных затрат по шагам рас­четного периода для ситуаций «с проектом» и «без проекта» в про­центах от значений, полученных при выполнении этапов 1 и 2 данного расчета.
По производственно-сбытовой (операционной) деятельности:
4. расчет размеров поступлений и текущих затрат на момент вы­хода проекта на полную мощность для ситуации «с проектом»;
5. расчет максимального размера поступлений и текущих за­трат2 для одного или нескольких шагов расчетного периода в ситу­ации «без проекта»;
6. разработка графиков, отражающих динамику изменения вы­год (поступлений) и текущих затрат по шагам расчетного периода для ситуаций «с проектом» и «без проекта» в процентах от значе­ний, полученных при выполнении этапов 4 и 5 данного расчета.

## Slide 91
Дополнительно следует учесть:
7. затраты на прирост рабочего (оборотного) капитала или эко­номию от снижения этих затрат для ситуаций «с проектом» и «без проекта»;
8. остаточную стоимость инвестиций для ситуаций «с проек­том» и «без проекта».
Можно сделать вывод о том, что для проведения расчетов при­годен любой корректный порядок представления данных. При не­обходимости одни и те же данные можно объединить другим спо­собом и в результате получить дополнительные оценки. Кроме того, можно заметить, что часть потоков трудно отнести к какому-либо одному виду деятельности (инвестиционной, производствен­но-сбытовой или финансовой). Например, вложения в дополни­тельные фонды (типа помещения средств на депозит) или послед­ствия других мер сбережения средств для расходов будущих пери­одов, использование этих средств, первоначальные и очередные лизинговые платежи. В таком случае важно учитывать позицию, с которой производится оценка эффекта. Однозначной рекоменда­ции по отнесению подобных затрат и поступлений к тому или иному виду деятельности дать невозможно, но все они должны быть корректно учтены.

## Slide 92
После проведения финансового анализа проекта «до финанси­рования», то есть до рассмотрения источников и условий получе­ния средств, необходимых для реализации проекта, можно сделать предварительное заключение относительно эффективности про­екта «самого по себе». Если полученные оценки высоки, то есть смысл продолжить анализ и искать приемлемые способы его реа­лизации. Если же результаты оценки говорят, что средства, вло­женные в проект, не окупятся или ожидаемый финансовый эф­фект слишком мал, то дальнейший анализ может быть продолжен только для социально значимых проектов.
В случае принятия решения о продолжении разработки и ана­лиза проекта проводится оценка его осуществимости и эффектив­ности с учетом условий финансирования.

## Slide 93
Тема 7. Порядок формирования и оценки инвестиционного портфеля
Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели и принципы формирования
Суть портфельного инвестирования состоит в улучшении возмож­ностей инвестирования путем придания совокупности объектов ин­вестирования тех инвестиционных качеств, которые недостижимы с позиции отдельно взятого объекта, а возможны лишь при их сочета­нии. Структура инвестиционного портфеля отражает определенное сочетание интересов инвестора.
Понятие инвестиционного портфеля
В процессе формирования инвестиционного портфеля обеспечи­вается новое инвестиционное качество с заданными характеристика­ми. Таким образом, инвестиционный портфель выступает как инстру­мент, посредством которого достигается требуемая доходность при минимальном риске и определенной ликвидности.
Под инвестиционным портфелем понимается целенаправленно сформированная в соответствии с определенной инвестиционной стратегией совокупность вложений в инвестиционные объекты. Ис­ходя из этого основная цель формирования инвестиционного портфеля может быть сформулирована как обеспечение реализации раз­работанной инвестиционной политики путем подбора наиболее эф­фективных и надежных инвестиционных вложений

## Slide 94
. В зависимости от направленности избранной инвестиционной политики и особен­ностей осуществления инвестиционной деятельности определяется система специфических целей, в качестве которых могут выступать:
максимизация роста капитала;
максимизация роста дохода;
минимизация инвестиционных рисков;
обеспечение требуемой ликвидности инвестиционного порт­феля.
Данные цели формирования инвестиционного портфеля в существенной степени являются альтернативными. Так, рост рыночной стоимости капитала связан с определенным снижением текущего дохода инвестиционного портфеля. Приращение капитальной стоимости и увеличение дохода ведут к повышению уровня инвестиционных рисков. Задача достижения требуемой ликвидности может препятствовать включению в инвестиционный портфель объектов, обеспечивающих рост капитальной стоимости или получение высокого дохода, но характеризующихся, как правило, весьма низкой ликвидностью. В связи с рассмотренных целей инвестор при
формировании инвестиционного портфеля определяет их приорите­ты или предусматривает сбалансированность отдельных целей исходя из направленности разработанной инвестиционной политики.

## Slide 95
Учет приоритетных целей при формировании инвестиционного портфеля лежит в основе определения соответствующих нормативных показателей, служащих критерием при отборе вложений для инвес­тиционного портфеля и его оценке. В зависимости от принятых при­оритетов инвестор может установить в качестве такого критерия пре­дельные значения прироста капитальной стоимости, дохода, уровня допустимых инвестиционных рисков, ликвидности. Вместе с тем в составе инвестиционного портфеля могут сочетаться объекты с раз­личными инвестиционными качествами, что позволяет получить до­статочный совокупный доход при консолидации риска по отдельным объектам вложений. •
Виды инвестиционных портфелей
Различие видов объектов в составе инвестиционного портфеля, целей инвестирования, других условий обусловливает многообразие типов инвестиционных портфелей, характеризующихся определен­ным соотношением дохода и риска. Это находит свое отражение в различных классификационных схемах, приводимых в экономичес­кой литературе.
Классификация инвестиционных портфелей по видам объектов инвестирования связана прежде всего с направленностью и объемом инвестиционной деятельности. Для предприятий, осуществляющих производственную деятельность, основным типом формируемого портфеля является портфель реальных инвестиционных проектов, для институциональных инвесторов — портфель финансовых инстру­ментов.

## Slide 96
Это не исключает возможность формирования смешанных ин­вестиционных портфелей, объединяющих различные виды относи­тельно самостоятельных портфелей (субпортфелей), характеризую­щихся различными видами инвестиционных объектов и методами уп­равления ими. При этом специализированные инвестиционные порт­фели могут формироваться как по объектам инвестиций, так и по более частным критериям: отраслевой или региональной принадлеж­ности, срокам инвестиций, видам риска и др.
Так, инвестиционный портфель фирмы (компании) в условиях рыночной экономики включает, как правило, не только портфель ре­альных инвестиций, но и портфель ценных бумаг, и может допол­няться портфелем прочих финансовых инвестиций (банковские де­позиты, депозитные сертификаты и пр.).
Инвестиционный портфель банка может включать комбинацию следующих портфелей: портфель инвестиционных проектов; порт­фель инвестиционных кредитов; портфель ценных бумаг; портфель долей и паев; портфель недвижимости; портфель вложений в драго­ценные металлы, коллекции и прочие объекты инвестирования.

## Slide 97
В зависимости от приоритетных целей инвестирования можно вы­делить:
портфель роста,
портфель дохода,
консервативный портфель,
портфель высоколиквидных инвестиционных объектов.
Портфель роста и портфель дохода ориентированы преимущест­венно на вложения, обеспечивающие соответственно приращение ка­питала или получение высоких текущих доходов, что связано с по­вышенным уровнем риска. Консервативный портфель, напротив, формируется за счет инвестиционных объектов с меньшим уровнем риска, которые характеризуются более низкими темпами прироста рыночной стоимости или текущих доходов. Портфель высоколиквид­ных инвестиционных объектов предполагает возможность быстрой трансформации портфеля в денежную наличность без существенных потерь стоимости.

## Slide 98
Эти типы портфелей, в свою очередь, включают целый ряд про­межуточных разновидностей. Например, в рамках портфеля роста могут быть выделены: портфель консервативного роста, портфель среднего роста, портфель агрессивного роста.,
По степени соответствия целям инвестирования следует выделить сбалансированные и несбалансированные портфели. Сбалансирован­ный портфель характеризуется сбалансированностью доходов и рис­ков, соответствующей качествам, заданным при его формировании. В его состав могут быть включены различные инвестиционные объ­екты: с быстро растущей рыночной стоимостью, высокодоходные и иные объекты, соотношение которых определяется рыночной конъ­юнктурой. При этом комбинация различных инвестиционных вло­жений позволяет достичь приращения капитала и получения высо­кого дохода при уменьшении совокупных рисков. Несбалансирован­ный портфель может рассматриваться как портфель, не соответст­вующий поставленным при его формировании целям.

## Slide 99
Поскольку подбор объектов в составе инвестиционного портфеля осуществляется в соответствии с предпочтениями инвесторов, суще­ствует связь между типом инвестора и типом портфеля. Так, консер­вативному инвестору соответствует высоконадежный, но низкодоход­ный портфель, умеренному — диверсифицированный портфель, аг­рессивному — высокодоходный, но рискованный портфель.
Принципы формирования портфеля
Анализ различных теорий портфельного инвестирования свиде­тельствует о том, что в основу формирования инвестиционного порт­феля должны быть положены определенные принципы. К основным из них можно отнести:

## Slide 100
обеспечение реализации инвестиционной политики, вытекаю­щее из необходимости достижения соответствия целей формирования инвестиционного портфеля целям разработанной и принятой инвестиционной политики;
обеспечение соответствия объема и структуры инвестиционного портфеля объему и структуре формирующих его источников с целью поддержания ликвидности и устойчивости предприятия;
достижение оптимального соотношения доходности, риска и ликвидности (исходя из конкретных целей формирования инвестиционного портфеля) для обеспечения сохранности средств и финан­совой устойчивости предприятия;
диверсификация инвестиционного портфеля, включение в его состав разнообразных инвестиционных объектов, в том числе и альтернативных инвестиций для повышения надежности и доходности и снижения риска вложений;
обеспечение управляемости инвестиционным портфелем, что предполагает ограничение числа и сложности инвестиций в соответствии с возможностями инвестора по отслеживанию основных ха­рактеристик инвестиций (доходности, риска, ликвидности и пр.).

## Slide 101
Формирование инвестиционного портфеля осуществляется после того, как сформулированы цели инвестиционной политики, опреде­лены приоритетные цели формирования инвестиционного портфеля с учетом сложившихся условий инвестиционного климата и конъ­юнктуры рынков.
Отправной точкой формирования инвестиционного портфеля яв­ляется взаимосвязанный анализ собственных возможностей инвесто­ра и инвестиционной привлекательности внешней среды с целью оп­ределения приемлемого уровня риска в свете прибыльности и лик­видности баланса. В результате такого анализа задаются основные ха­рактеристики инвестиционного портфеля (степень допустимого риска, размеры ожидаемого дохода, возможные отклонения от него и пр.), осуществляется оптимизация пропорций различных видов ин­вестиций в рамках всего инвестиционного портфеля с учетом объема и структуры инвестиционных ресурсов. Важным этапом формирования инвестиционного портфеля явля­ется выбор конкретных инвестиционных объектов для включения в инвестиционный портфель на основе оценки их инвестиционных ка­честв и формирования оптимального портфеля.

## Slide 102
2. Порядок формирования инвестиционного портфеля
Общими критериями включения различных объектов в инвести­ционный портфель являются соотношения доходности, риска и лик­видности инвестиционных вложений, вместе с тем формирование конкретных портфелей имеет свои особенности.
Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов
В отличие от портфелей других объектов инвестирования портфель реальных инвестиционных проектов является, как правило, наиболее капиталоемким, наименее ликвидным, высокорисковым, а также наиболее сложным в управлении, что определяет высокий уровень требований к его формированию, отбору включаемых в него инвестиционных проектов.
В условиях становления рынка инвестиционных проектов в Рос­сии, направленных на развитие отечественного производства, пред­ставляется целесообразным их осуществление на основе использова­ния проектного финансирования с его системой тщательной оценки проекта, детальной разработки механизма реализации, распределения рисков между заемщиком, кредитором и другими участвующими в проекте сторонами.
В качестве источников информации о существующих инвестици­онных проектах могут использоваться:

## Slide 103
данные, накопленные администрациями регионов;
инвестиционные проекты, выдвинутые в рамках Программы конверсии предприятий АПК;
инвестиционные проекты, являющиеся частью планов прива­тизации предприятий;
инновационные проекты различных проектных, научно-иссле­довательских институтов, вузов;
различные инициативные проекты.
Общий подход к рассмотрению реальных инвестиционных про­ектов предполагает оценку области деятельности проекта, анализ про­екта, выбор метода финансирования, выявление рисков проекта, раз­работку схемы распределения рисков и схемы финансирования (п. 12.1). Важной задачей является определение факторов, позволя­ющих произвести предварительный отбор инвестиционных проектов. К таким факторам можно отнести:

## Slide 104
приоритеты в политике реализации структурной перестройки экономики региона;
состояние отраслевой среды, характеризующееся стадией цикла, в которой находится отрасль, структура и конкурентоспособ­ность отрасли, законодательство и нормативная база;
соответствие инвестиционного проекта стратегии деятельности компании;
степень разработанности инвестиционного проекта;
концентрацию средств на ограниченном числе объектов;
сравнительно быстрые сроки окупаемости вложений;
наличие производственной базы и инфраструктуры для реали­зации инвестиционного проекта;
объем инвестиций, требующихся для реализации проекта;
форму инвестирования;
структуру источников финансирования инвестиционного про­екта, долю собственных и привлеченных средств в реализации про­екта;
наличие и качество маркетинговых исследований;
уровень риска несвоевременной реализации проекта и недо­стижения расчетной эффективности;
возможность использования льготной политики налогообло­жения;
поддержку инвестиционного проекта федеральными и/или ре­гиональными государственными структурами.

## Slide 105
При проведении предварительного анализа учитываются также характеристика инициатора проекта (организационно-правовая форма собственности, структура уставного капитала, кредитная ис­тория, данные о производственных ресурсах и хозяйственной дея­тельности, финансовом положении) и сведения об обеспечении про­екта (платежные гарантии, страховые депозиты, залог, страхование кредита, гарантии правительственных структур).
Отобранные в результате предварительной оценки инвестицион­ные проекты подлежат обязательной экономической экспертизе, ко­торая играет существенную роль в анализе инвестиционных проектов. В ходе всесторонней экспертизы инвестиционных проектов прове­ряется достоверность приведенных в бизнес-плане основных харак­теристик проекта, осуществляются определение денежных потоков, генерируемых проектом, и расчет конкретных значений показателей эффективности, риска и ликвидности, сравнение и окончательный отбор инвестиционных проектов с учетом приоритетных целей ин­вестирования. При этом используются рекомендации международных методик оценки инвестиционных проектов (ЮНИДО, Всемирного банка, ЕБРР), подкрепленные программными продуктами, а также отечественных методик с использованием специальных компьютер­ных программ, представленных на российском рынке (PROJECT-EXPERT, Альт-Инвест и др.).

## Slide 106
Однако существует определенная ограниченность применения различных методик для принятия конкретных решений по формиро­ванию портфеля, поскольку помимо общего уровня проработанности проектов и обоснованности расчетов по ним необходимо иметь точ­ное представление о таких важных вопросах, как способность ини­циаторов проекта осуществить его успешную реализацию и опреде­лить эффективность продвижения предлагаемой продукции на рынке.
Поэтому при формировании инвестиционного портфеля следует проработать не только финансовые характеристики проекта, но и друг гие его разделы, особенно связанные с менеджментом и маркетингом, которые зачастую являются наименее проработанными. Слабое зна­ние рынка, мотивов поведения потребителя, перспектив реализации предлагаемой продукции и позиции предприятия на рынке сущест­венно снижает конкурентоспособность проектов. Анализ практики свидетельствует о том, что затраты на экспертизу несопоставимы с возможными потерями, если проект, будучи профинансирован, по­терпит коммерческую неудачу на рынке.
инвестирования в российской экономике.

## Slide 107
Формирование портфеля ценных бумаг
Портфель ценных бумаг по сравнению с рассмотренными выше видами инвестиционных портфелей характеризуется рядом особен­ностей. К положительным можно отнести более высокую степень ликвидности и управляемости, к отрицательным — отсутствие в ряде случаев возможностей воздействия на доходность портфеля, повы­шенные инфляционные риски.
Проблемы формирования портфеля ценных бумаг занимают одно из ведущих мест в современной экономической теории и практике, что обусловлено их актуальностью в условиях развитого рынка. Од­нако условия российской экономики не позволяют в полной мере применять общие положения теории портфельного инвестирования и сформированный на Западе арсенал инвестиционных стратегий.
В связи с этим при определении основ формирования фондового портфеля неизбежно приходится ограничиваться использованием лишь тех аспектов портфельной теории, которые могут быть в какой-то степени адаптированы к российской действительности, и учиты­вать специфические формы проявления различных факторов, воздей­ствующих на выбор ценных бумаг для портфельного

## Slide 108
К основным факторам, определяющим формирование фондового портфеля, можно отнести:
• приоритеты целей инвестирования, реализация которых обу­словливает выбор конкретного типа инвестиционного портфеля;
степень диверсификации инвестиционного портфеля;
необходимость обеспечения требуемой ликвидности портфеля;
уровень и динамику процентной ставки;
• уровень налогообложения доходов по различным финансовым инструментам.
В соответствии с целью инвестирования формирование портфеля ценных бумаг может осуществляться на основе различного соотно­шения дохода и риска, характерного для того или иного типа порт­феля. В зависимости от выбранного типа портфеля осуществляется отбор ценных бумаг, обладающих соответствующими инвестицион­ными свойствами.

## Slide 109
Условия отечественного фондового рынка, характеризующегося нестабильной конъюнктурой, резким изменением котировок, высо­ким уровнем риска, а также недостатком качественных ценных бумаг, определяют небольшую разновидность портфелей по сравнению со странами с развитой рыночной экономикой и их специфику. Так, предпочтительным объектом портфельного инвестирования длитель­ное время являлись государственные ценные бумаги. При этом, если в развитых странах государственные ценные бумаги формируют кон­сервативный портфель, являющийся высоконадежным, но низкодо­ходным, то портфель, например, ГКО, обеспечивавших высокую до­ходность, не соответствует общепринятым характеристикам консер­вативного портфеля.
Портфели ценных бумаг, построенные по принципу диверсифи­кации, предполагают комбинацию из достаточно большого количе­ства ценных бумаг с разнонаправленной динамикой движения кур­совой стоимости (дохода). Такая диверсификация может носить от­раслевой или региональный характер, а также проводиться по раз­личным эмитентам. Диверсификация, призванная снизить инвести­ционные риски при обеспечении максимальной доходности, основа­на на различиях в колебаниях доходов и курсовой стоимости ценных бумаг.
3. Оценка инвестиционного портфеля
Оценка инвестиционных решений, ранжирование инвестицион­ных объектов и моделирование инвестиционного портфеля могут осу­ществляться на основе различных методов.

## Slide 110
Методы моделирования инвестиционного портфеля
В соответствии с правилом выбора по Парето наилучшим из сово­купности предполагаемых инвестиционных объектов является вари­ант, для которого нет ни одного объекта по заданным показателям не хуже него, а хотя бы по одному показателю лучше. При этом для срав­нения объектов инвестирования по заданным показателям составля­ются, как правило, таблицы предпочтений, демонстрирующие преиму­щества тех или иных инвестиционных объектов. Зачастую правило вы­бора по Парето дает большее количество вариантов, чем это необходи­мо с учетом ограниченности общего объема инвестиционных ресурсов. В этом случае применяется правило выбора по Борда, согласно кото­рому инвестиционные объекты ранжируются по значениям каждого показателя в порядке убывания с присвоением соответствующего зна­чения ранга, и наилучшим вариантом признается объект инвестирова­ния с максимальным значением суммарного ранга.
Процедура выбора может осуществляться и на основе метода вы­бора по удельным весам показателей, при котором сами основные показатели ранжированы по степени значимости для инвестора. Каж­дому показателю присваивается весовой коэффициент (в долях еди­ницы) при сумме всех весовых коэффициентов, равной единице. Зна­чения рангов показателей для каждого инвестиционного объекта взве­шиваются по удельным весам самих показателей и суммируются. Луч­ший инвестиционный объект характеризуется максимальным значе­нием такого взвешенного ранга.

## Slide 111
Следует отметить, что при составлении инвестиционного порт­феля могут использоваться комбинированные методы, для чего отбор инвестиционных проектов производится в несколько этапов, на каж­дом из которых применяется одно из правил с последующим исклю­чением выбранных вариантов из дальнейшего рассмотрения. Обоб­щенная оценка может осуществляться на основе суммирования зна­чений всех рассматриваемых показателей или на основе того пока­зателя, которому инвестор отдает приоритет. Оценочные показатели могут включать основные показатели доходности инвестиций, а также такие показатели, как совокупный показатель риска по инвестици­онному проекту, показатель кредитного рейтинга заемщика и др.
Выбор того или иного метода оценки инвестиционных решений и формирования инвестиционного портфеля определяется конкрет­ной целевой установкой инвестора. Вместе с тем рассмотренные ме­тоды! не позволяют в достаточной мере отразить значение отдельных показателей в системе сравнительной оценки эффективности инвес­тиций, рассмотренных в предыдущей главе (чистого приведенного до­хода как критериального показателя, срока окупаемости как ограни­чительного показателя и т.д.), достичь максимального соответствия между суммарным объемом финансирования инвестиционных про­ектов и предполагаемыми инвестиционными ресурсами. В наиболь­шей степени принципу составления оптимального портфеля соответ­ствуют методы линейного программирования, позволяющие решить задачу максимизации доходности портфеля при заданных ограниче­ниях.

## Slide 112
Отбор объектов инвестирования по критерию доходности
Отбор объектов инвестирования по критерию доходности (эффек­тивности) играет наиболее существенную роль в процессе инвести­ционного анализа в связи с высокой значимостью этого фактора в системе оценок. При постановке задачи линейного программирова­ния оптимизация инвестиционного портфеля сводится к задаче на­хождения такой комбинации инвестиционных объектов, которая обеспечила бы максимально возможный уровень доходности при за­данных ограничениях.
В качестве критериального показателя доходности, который дол­жен быть максимизирован, следует использовать показатель суммар­ного чистого приведенного дохода инвестиционного портфеля, отра­жающий совокупный эффект инвестиций
Отбор инвестиционных объектов по критерию ликвидности
Отбор инвестиционных объектов по критерию ликвидности осу­ществляется исходя из оценки двух параметров: времени трансфор­мации инвестиций в денежные средства и размера финансовых потерь инвестора, связанных с этой трансформацией. Оценка ликвидности по времени трансформации измеряется, как правило, количеством дней, необходимых для реализации на рынке того или иного инвес­тиционного объекта.

## Slide 113
Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска
Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска произво­дится с учетом коэффициентов риска и объемов вложений в соответ­ствующие виды инвестиций. Вначале по каждому виду инвестиций рассчитываются конкретные значения показателей риска.
Совокупный риск инвестиционного портфеля в существенной мере зависит от уровня риска портфеля ценных бумаг, поскольку пос­ледний в отличие от портфеля реальных инвестиционных проектов характеризуется повышенным риском, распространяющимся не толь­ко на доход, но и на весь инвестированный капитал. При росте ко­личества разнообразных ценных бумаг в портфеле уровень риска портфеля ценных бумаг может быть уменьшен, но не ниже уровня систематического риска.

## Slide 114
Вместе с тем следует учитывать, что это положение справедливо лишь для случая независимости ценных бумаг в портфеле; если цен­ные бумаги в портфеле взаимозависимы, то возможны по меньшей мере два варианта. В случае прямой корреляционной зависимости при увеличении количества ценных бумаг в портфеле уровень риска не изменяется, так как доходность всех ценных бумаг падает или рас­тет с одинаковой вероятностью. В случае обратной корреляционной зависимости, как уже отмечалось по инвестиционному портфелю в целом, наименее рискованный портфель ценных бумаг может быть сформирован при определении в нем оптимальных долей ценных бумаг разного типа.
При формировании смешанного инвестиционного портфеля не­обходимо произвести сравнение итоговых оценочных показателей субпортфелей, по результатам которого инвестиционные ресурсы банка могут быть перераспределены для более эффективной реали­зации инвестиционного портфеля в целом.

## Slide 115
Управление первоначально сформированным инвестиционным портфелем предполагает постоянный мониторинг эффективности портфеля в целом, а также его отдельных составляющих по мере из­менения рыночной конъюнктуры и основных параметров конкретных инвестиционных объектов. Для оптимизации состава портфеля могут использоваться диверсификация инвестиционных активов,, пересмотр отдельных составляющих портфеля, приобретение и продажа различных инвестиционных активов, работа с реальными инвестиционными и др.

## Slide 116
ТЕМА 8. АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ С ПОЗИЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Последний вид анализа инвестиционных проектов — анализ с позиций национальной экономики (народнохозяйственный). Финальная позиция объясняется сложностью и важностью его проведения.
«Зеленую улицу» следует открывать только таким проектам, ко­торые наряду с выгодой участников обеспечивают и прирост на­ционального дохода. Проекты, наносящие ущерб экономике стра­ны и обществу в целом, должны распознаваться и отвергаться все­ми инстанциями, ответственными за государственную политику в области инвестиций.
К сожалению, экономический (народнохозяйственный) анализ дортаточно сложен, информация, необходимая для него, редко доступна разработчикам конкретных проектов или лицам (орга­низациям), ответственным за их проработку, по-разному толкуют­ся правила учета народнохозяйственной ценности производимой продукции и потребляемых ресурсов.
По этим причинам практики либо вообще не проводят такой анализ, либо ограничиваются его упрощенным вариантом.

## Slide 117
Для решения данной задачи прежде всего важно выявить раз­ницу между теми взглядами на проект, которые очевидны (пред­приятие-инициатор, его партнеры, банковские структуры, адми­нистративные органы), и народнохозяйственной позицией.
Для иллюстрации вопроса можно использовать упрощенные («бытовые» или «семейные») примеры, которые тем не менее можно рассматривать как аналоги событий в масштабах экономи­ки страны.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА С ПОЗИЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В отечественной литературе за термином «экономический ана­лиз»* (англ. «economic analysis» — термин, используемый в методи­ке UNIDO и Всемирного банка) все более закрепляется определе­ние «оценка общественной эффективности проекта». С позиции общества, которое рассматривается как хозяин ресурсов страны и получатель всех благ от реализуемых проектов, общий прирост выгод, вызванный реализацией проекта, должен быть больше при­роста затрат с учетом возможного альтернативного использования всех вовлекаемых в проект ресурсов.

## Slide 118
Таким образом, для оценки эффективности любого инвестици­онного проекта с позиций общества с успехом можно применять все те критерии, которые были рассмотрены: NPV, IRR, PI, PBP (срок окупаемости). Однако смысл их заметно меняется — оценки должны отражать взгляд не одного из хозяйствующих субъектов, а позицию общества.
В частности, не имеет смысла учитывать такие виды внутрен­них финансовых операций, как выдача и возврат кредитов, и ряд других. Для каждого из вовлекаемых в проект ресурсов, а также для получаемой продукции должны использоваться не финансо­вые цены, которые страна в лице правительства может регулиро­вать, а объективно обусловленные величины, отражающие цен­ность этих видов продукции, услуг или потребляемых ресурсов для страны и населения в целом. Тогда оценка всех затрат и выгод по проекту будет отражать именно позицию общества, а крите­рии — общественную эффективность проекта.

## Slide 119
Рассмотрим отличия народнохозяйственной оценки от финан­совой на примерах, в которых аналогом страны выступает семья, а аналогом хозяйствующих субъектов — ее члены.
Допустим, в некоторой семье установлен порядок, при кото­ром ребенок «премируется» в денежной форме за хорошие оцен­ки, полученные им в школе. В этом случае для получателя ясны «финансовые выгоды», а для выдающего средства — «финансо­вые затраты». Однако взгляд с позиции семьи показывает, что ее благосостояние в данном случае не изменилось. Произошло лишь перераспределение денежных средств между отдельными членами семьи.
Реальные затраты (с позиции семьи) могут произойти сразу после получения «премии» или через большой срок, если ребенок накапливает деньги на дорогостоящую покупку. Это будет резуль­татом совершенно других событий, которые не связаны напрямую с фактом выдачи «премии».
Важно также отметить, что размер «премии» и порядок ее по­лучения легко могут быть пересмотрены внутри семьи. Кроме того, полученную в школе оценку ребенок не может никому про­дать, то есть здесь речь идет о чисто внутренних и чисто финансо­вых затратах и выгодах разных членов одной семьи.

## Slide 120
Подобные чисто финансовые операции, предусмотренные за­конодательством реального государства, называют прямыми транс­фертами. Прямые трансферты не влияют на общее богатство стра­ны, и при анализе проектов их следует исключать из рассмотре­ния, хотя они являются совершенно реальными доходами одних хозяйствующих субъектов и расходами других.
Такое же положение наблюдается с внутренними налогами, субсидиями и дотациями. В денежных потоках предприятия они играют важную роль, но обществу (стране) не следует учитывать их при оценке народнохозяйственной эффективности проектов. На­пример, подоходный налог взимается с физических лиц. Его размер важен не только для работника, но и дли предприятия, которое при найме работника обязано производить все законодательно установ­ленные отчисления в бюджет. Однако с позиций общества эти пла­тежи не являются ни затратами, ни доходами. Они отражают только один из способов перераспределения средств общества между его членами и социальными группами.

## Slide 121
Важно обратить внимание на то, что прямые трансферты всех видов (кредитные операции, налоги, пошлины, субсидии и дота­ции) существенно отличаются от торговли или обмена денежных средств на услуги. В случае прямых трансфертов общество не не­сет реальных затрат и не получает реальных выгод (перечень ре­альных затрат и выгод рассматривается далее). Денежные сред­ства, перемещаемые от одного хозяйствующего субъекта к друго­му, несоразмерны с реальными издержками участников финансо­вой операции на такое перемещение. Кредит, таможенный сбор, налоги могут составлять десятки миллионов рублей. Затраты об­щества на оформление банком, таможней или налоговым органом этих платежей намного меньше перечисляемых сумм. Эти суммы, безусловно, учитываются каждым хозяйствующим субъектом, но при расчете общественной эффективности не имеет смысла счи­тать их затратами страны или ее доходами.
Однако в ряде случаев формальное следование этому правилу не М9жет привести к нужному результату — определению так называе­мой экономической ценности товара или услуги, отражающей пози­цию общества (страны, национальной экономики). Если финансо­вая цена товара сформирована на принципах, которые изначально не имеют отношения к его экономической ценности, то исключе­ние прямых трансфертов не приближает к цели.

## Slide 122
Допустим, одно российское предприятие покупает у другого (также российского) сырье или оборудование, которое является полным аналогом импортного. Хотя цена импортного товара включает таможенные сборы и НДС, которые действуют на рос­сийской территории и определяются российским законодатель­ством и административными решениями, в ее основе лежит цена, сложившаяся на мировом рынке. Эту составляющую фи­нансовой цены будем считать объективной в том смысле, что внутренние российские правила на ее формирование практичес­ки не влияют.
Поскольку ценность оборудования (или сырья) для страны не связана с происхождением товара, то для определения обществен­ного эффекта не имеет значения внутренняя цена. Она может быть выше или ниже цены импортного товара, что сказывается на поведении предприятий — покупателей или продавцов. С по­зиций национальной экономики важно, что любой отечествен­ный товар стоит столько, сколько за него готов заплатить незави­симый (то есть зарубежный) покупатель или за сколько готов его продать независимый продавец.

## Slide 123
В семье подобные ситуации возникают при выполнении до­машних работ. Допустим, один член семьи «специализируется» на стирке. Как правило, другие члены семьи не платят ему больше или меньше в зависимости от массы белья или числа выстиранных сорочек. Можно считать, что внутрисемейная цена стирки 1 кг бе­лья равна 0, поскольку никто никому за эту операцию ничего не платит, хотя ценность чистой рубашки, несомненно, выше ценно­сти грязной. В то же время с позиции семьи несомненна не только ценность результатов стирки, но и величина затрат семьи на вы­полнение этого и подобных домашних дел: стоимость воды, сти­рального порошка, электроэнергии, износа оборудования, а также рабочего времени. Все перечисленные затраты можно оценить, если выйти за пределы семьи. Наиболее простой способ уз­нать стоимость стирки — это обращение в прачечную. Выполняя работу самостоятельно и бесплатно «домашняя прачка» экономит семье х руб. на каждом килограмме белья и одновременно расхо­дует у руб. на порошок, электричество и пр. Если х > у, это еще не означает выгодности для семьи домашней стирки, поскольку внутрисемейный труд нельзя оценить точно.

## Slide 124
Подобные проблемы возникают и при оценке общественной эффективности проектов. Если потребляются импортные ре­сурсы, то выяснение их экономической ценности не представ­ляет труда. Если потребляются отечественные аналоги импорт­ных ресурсов, то вместо их внутренних цен следует использо­вать цены замещаемых импортных товаров (возможно, с поправ­ками на разницу в качестве). Если произведенная продукция экспортируется (реально или потенциально) или замещает при дальнейшем использовании импортные аналоги, в этих случаях за основу следует брать цены экспорта или импорта как незави­симые, объективно заданные.
Если же товар (или услугу) принципиально нельзя рассматри­вать как единицу внешнеторгового оборота, возникают серьезные проблемы сопоставимости величин, которые достаточно точно определены на основе цен внешнеторгового оборота, и величин, для которых этот способ применить нельзя. Конкретные рекомен­дации по выполнению таких расчетов рассматриваются ниже.

## Slide 125
Общие правила таковы: при оценке общественной эффектив­ности необходимо учитывать прирост реальных выгод, получае­мых страной (обществом), и прирост затрат, которые общество несет в связи с реализацией проекта. При этом все расчеты долж­ны отражать позицию общества, а не отдельных предприятий или организаций.
Подводя итог, отметим, что к затратам и выгодам, реальным для фирм и отдельных жителей, но не для страны (общества), от­носятся:
прямые трансферты (налоги, пошлины, акцизы, субсидии, до­тации, получение и возврат кредитов внутри страны);
изменения внутренних цен и1 тарифов, которые не связаны с изменением реальных затрат и(или) выгод1;
прочие изменения поступлений или платежей, которые носят чисто финансовый характер и практически не связаны с измене­нием потребительной стоимости и (или) затрат ресурсов общества на эти изменения.

## Slide 126
В литературе рассматриваются разные варианты правил кор­ректного определения экономической ценности каждого вида то­варов и (или) услуг (продукции или ресурсов).
СИФ и ФОБ —это цены товаров, по которым иностранные поставщики их продают (СИФ), а иностранные покупатели при­обретают (ФОБ) на таможенной границе государства.
Цена СИФ (англ. cif от начальных букв слов cost — цена, insurance — страхование, freight — фрахт) включает затраты произ­водителя, а также затраты по доставке товара в «порт отгрузки» (cost), к которым добавляются затраты на международные пере­возки (freight) и стоимость их страхования (insurance). Цена ФОБ (англ. fob, сокр. от free on board) соответствует затратам иностранного покупателя, получающего свой товар на таможенной танине государства-продавца. При расчете общественной эффективности эти цены считаются объективными.

## Slide 127
2. МЕТОДИКА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ЦЕН В ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
С просьбой о поддержке проекта в государственные органы, как правило, обращается предприятие-инициатор, которое предва­рительно оценило его эффективность со своей точки зрения. По­этому типичная ситуация — пересчет эффекта с учетом интересов общества, отправной точкой которого служат материалы финансо­вого анализа проекта. При этом экономическая ценность товаров и услуг (ресурсов и продукции) определяется в точке, где они «встре­чаются», то есть на предприятии, реализующем проект.
Общие рекомендации сводятся к выполнению следующих действий:
исключение трансфертов;
определение экономической ценности товаров внешнеторгово­го оборота;
определение экономической ценности остальных товаров и услуг.
Эти действия выполняют по-разному, в зависимости от си­туации.

## Slide 128
1-й вариант — товар, который приобретается предприятием РФ у зарубежного продавца (самостоятельно). Если товар, приобретае­мый российским предприятием у зарубежного партнера, оплачи­вается в РФ, то экономическая ценность товара определяется пу­тем исключения трансфертов из состава финансовой цены за то­вар, доставленный «к воротам предприятия».
В случае если финансовая цена приобретения определена в дру­гой точке (в порту РФ или на складе продавца в РФ), общая схема расчета модифицируется: к экономической ценности товара «на месте покупки» добавляется стоимость доставки, из которой так­же должны быть исключены трансферты.
Условия применения правила:
1) известна финансовая цена товара, по которой совершается покупка;
известно, что исходная цена зарубежного продавца (произ­водителя) формируется в условиях достаточно конкурентного рынка (то есть не является специально завышенной или занижен­ной по отношению к «нормальному уровню цен» на данную кате­горию товаров);
известны ставки таможенных сборов и другие правила на­логообложения, а возможно, также размеры субсидий (дотаций, скидок, льгот), определенных законодательством РФ при покупке данной категории товаров.

## Slide 129
2-й вариант — товар, который приобретается предприятием РФ у продавца из РФ (относится к категории товаров внешнеторгового оборота, то есть может быть как реально импортируемым, так и про­изводимым в РФ, но аналогичным импортируемому).
Если товар (услуга), приобретаемый предприятием РФ у по­ставщика из РФ, имеет аналоги, для которых известна «цена на границе РФ», то независимо от финансовой цены и конкретно­го происхождения данного товара их экономическая ценность определяется путем учета «упущенных затрат» на приобретение данного товара на независимом (мировом) рынке и затрат на его доставку (за исключением трансфертов) «к воротам пред­приятия».
В случаях, когда цены СИФ на данную группу товаров неиз­вестны (или есть подозрение, что известные значения специ­ально завышены или занижены), реальные цены СИФ могут быть рассчитаны исходя из цен ФОБ поставщиков и данных о стоимости транспортировки товара до границы РФ («таможен­ной границы»).
Условия применения правила:
известны (или рассчитаны) цены СИФ для данной группы товаров;
известны цены доставки товаров данной группы от таможен­ной границы РФ до предприятия-покупателя, а также состав цены доставки (удельный вес НДС и других налогов в составе цены до­ставки);
финансовая цена не отражает истинных затрат общества на производство или приобретение товара и его доставку «к воротам предприятия».

## Slide 130
3-й вариант — товар, который предприятие РФ продает зарубеж­ному покупателю (самостоятельно). Если товар (услуга), продавае­мый непосредственно зарубежному партнеру, оплачивается в РФ, то экономическая ценность товара определяется путем исключе­ния трансфертов из финансовой цены, полученной за товар, про­данный «у ворот предприятия».
В случаях, когда финансовая цена продажи определена в дру­гой точке (например, в порту РФ), из нее предварительно ис­ключается финансовая стоимость доставки от предприятия до «места покупки».
Условия применения правила:
известна финансовая цена товара (услуги), по которой со­вершается продажа;
известно, что полная цена для зарубежного покупателя (с уче­том всех затрат на доставку и прочее) не является искусствен­но заниженной или завышенной по отношению к «нормальному уровню цен» на данный вид товаров, то есть по отношению к альтернативным вариантам приобретения данного товара на ми­ровом рынке;
известны ставки таможенных сборов (экспортные пошлины) и другие правила налогообложения и (или) размеры субсидий предприятиям — экспортерам данной продукции.

## Slide 131
4-й вариант — товар, который предприятие РФ продает покупате­лю из РФ (относится к категории товаров внешнеторгового оборота, то есть может как реально экспортироваться, так и использоваться в РФ). Если товар (услуга), производимый предприятием РФ, по­тенциально мог бы экспортироваться и для него известна цена «на границе РФ», то независимо от финансовой цены и конкретного направления продаж его экономическая ценность определяется пу­тем учета «упущенных выгод», связанных с потенциальным экс­портом на независимый (мировой) рынок, и затрат на доставку (за исключением трансфертов) «от ворот предприятия».
В случаях, когда цены ФОБ на данную группу товаров неиз­вестны (или известные значения вызывают подозрение в том, что они специально завышены или занижены), реальные цены ФОБ могут быть рассчитаны исходя из цен СИФ покупателей и данных о стоимости транспортировки товара от границы РФ («таможен­ной границы») до порта страны-покупателя.
Условия применения правила:
известны (или рассчитаны) цены ФОБ для данной группы товаров;
известны цены доставки товаров данной группы до таможен­ной границы РФ от предприятия-поставщика, а также состав цены доставки (удельный вес НДС и других налогов);
финансовая цена не отражает истинных выгод общества от производства или продажи товара с учетом доставки «от ворот предприятия».

## Slide 132
3. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Методика экономического анализа предполагает оценку эф­фективности инвестиционных проектов с позиции общества в целом. В то же время ясно, что в любом обществе влияние про­екта на различные слои населения, социальные группы, террито­риальные объекты будет различным. Например, предполагается направить бюджетные средства на поддержку эффективного с позиции национальной экономики проекта. Для участников про­екта такая поддержка равносильна дополнительным выгодам или экономии затрат. Для тех групп населения, которые могли бы получить эти средства из бюджета в форме пенсий, пособий, сти­пендий, такое перераспределение в ближайшей перспективе — это сокращение доходов.
Важно отметить, что проект за расчетный период приносит об­ществу больше дополнительных выгод, чем требует дополнитель­ных затрат. Таким образом, создается основа для будущего повы­шения доходов тех социальных групп, интересы которых были в некоторой степени ущемлены поддержкой проекта. Рост доходов может быть больше, чем было бы в ситуации «без проекта».

## Slide 133
Региональный аспект экономического анализа представляется бо­лее доступным для практики.
Во-первых, его задачей является решение достаточно актуаль­ного вопроса — как тот или иной проект влияет на экономику ре­гиона, благосостояние его населения. Перекосы в распределении средств между регионами нежелательны.
Во-вторых, большая часть выгод и затрат, которые связаны с реализацией проекта, может быть рассчитана в обычных финан­совых ценах, поскольку товарообмен между регионами происхо­дит с учетом этих цен. Цены внутреннего товарообмена можно использовать без особых поправок, так как в большинстве случа­ев они совпадают с ценами при продаже продукции за границы региона и ценами покупки у предприятий, находящихся в других регионах. Естественно, внутренние трансферты должны быть ис­ключены из расчетов.

## Slide 134
4. БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Расчет бюджетной эффективности проекта проводится на ос­нове тех же принципов, что и оценка финансовой и общественной эффективности: сравнение ситуаций «с проектом» и «без проекта»; учет ставки дисконта, характеризующей в данном случае нормаль­ные возможности накопления бюджетных средств.
Следует отметить, что основная часть бюджетных поступлений при расчете финансового эффекта рассматривается как затраты предприятий на выплату различных налогов и таможенных сборов. Расходы бюджета — это либо субсидирование отдель­ных видов деятельности предприятия, либо выделение бюджет­ных средств для поддержки проекта (как правило, в форме льготных кредитов).
Бюджетный эффект будет положительным, если расходы бюд­жета, связанные с реализацией проекта, увеличиваются меньше, чем растут его доходы, вызванные той же причиной. Например, если по проекту предусматривается повышение заработной платы или рост занятости, то налоговые поступления (отчисления и по­доходный налог) будут увеличиваться. Если предприятие, реали­зующее проект, получит бюджетные средства для выплаты тамо­женных пошлин, то бюджетный эффект такой поддержки будет нулевым: выделенные средства снова вернутся в бюджет через та­моженные органы.

## Slide 135
Часто бюджетный эффект считается критерием, на основе ко­торого решается вопрос о выделении бюджетных средств для под­держки того или иного проекта. Безусловно, бюджетный эффект от реализации инвестиционных проектов очень важен, поскольку работа механизма перераспределения средств в стране и обществе теснейшим образом связана с ростом или сокращением размера бюджетных средств. Однако достаточно часто бюджетный эффект входит в противоречие не только с финансовыми интересами уча­стников проекта, но и с общественным эффектом. Например, рост стоимости приобретаемого импортного оборудования поло­жительно влияет на показатели бюджетной эффективности, по­скольку размер ввозных таможенных пошлин, как правило, про­порционален таможенной стоимости (то есть цене СИФ на дан­ный товар). Для предприятия такой рост является двойным повы­шением затрат: во-первых, нужно больше заплатить иностран­ному поставщику; во-вторых, увеличиваются таможенные сбо­ры. Оценка влияния роста цены импортного оборудования на показатели общественной эффективности также негативна, по­скольку в лице предпринимателя и страна за то же оборудова­ние должна уплатить больше.

## Slide 136
Таким образом, корректный подход к принятию решений о поддержке проекта предполагает, что его общественный эффект положителен, а финансовый (предпринимательский или ком­мерческий) положителен для всех участников. Бюджетный эф­фект при этом может быть нулевым или даже отрицательным, если государство считает необходимым обеспечить за счет бюд­жетных средств реализацию проекта с высокой общественной эффективностью, но недостаточной заинтересованностью кон­кретных участников. Примерами такой бюджетной поддержки могут быть прямое бюджетное финансирование инвестиций, предприятий на выплату различных налогов и таможенных сборов. Расходы бюджета — это либо субсидирование отдель­ных видов деятельности предприятия, либо выделение бюджет­ных средств для поддержки проекта (как правило, в форме льготных кредитов).

## Slide 137
Бюджетный эффект будет положительным, если расходы бюд­жета, связанные с реализацией проекта, увеличиваются меньше, чем растут его доходы, вызванные той же причиной. Например, если по проекту предусматривается повышение заработной платы или рост занятости, то налоговые поступления (отчисления и по­доходный налог) будут увеличиваться. Если предприятие, реали­зующее проект, получит бюджетные средства для выплаты тамо­женных пошлин, то бюджетный эффект такой поддержки будет нулевым: выделенные средства снова вернутся в бюджет через та­моженные органы.
Часто бюджетный эффект считается критерием, на основе ко­торого решается вопрос о выделении бюджетных средств для под­держки того или иного проекта. Безусловно, бюджетный эффект от реализации инвестиционных проектов очень важен, поскольку работа механизма перераспределения средств в стране и обществе теснейшим образом связана с ростом или сокращением размера бюджетных средств.

## Slide 138
Однако достаточно часто бюджетный эффект входит в противоречие не только с финансовыми интересами уча­стников проекта, но и с общественным эффектом. Например, рост стоимости приобретаемого импортного оборудования поло­жительно влияет на показатели бюджетной эффективности, по­скольку размер ввозных таможенных пошлин, как правило, про­порционален таможенной стоимости (то есть цене СИФ на дан­ный товар). Для предприятия такой рост является двойным повы­шением затрат: во-первых, нужно больше заплатить иностран­ному поставщику; во-вторых, увеличиваются таможенные сбо­ры. Оценка влияния роста цены импортного оборудования на показатели общественной эффективности также негативна, по­скольку в лице предпринимателя и страна за то же оборудова­ние должна уплатить больше.
Таким образом, корректный подход к принятию решений о поддержке проекта предполагает, что его общественный эффект положителен, а финансовый (предпринимательский или ком­мерческий) положителен для всех участников. Бюджетный эф­фект при этом может быть нулевым или даже отрицательным, если государство считает необходимым обеспечить за счет бюд­жетных средств реализацию проекта с высокой общественной эффективностью, но недостаточной заинтересованностью кон­кретных участников. Примерами такой бюджетной поддержки могут быть прямое бюджетное финансирование инвестиций,

## Slide 139
Тема 9. АНАЛИЗ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
1. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АНАЛИЗА РИСКОВ
Анализ рисков рассматривается как инструмент поиска «боле­вых точек» проекта с целью подбора контрмер для противодей­ствия негативному влиянию возможных изменений окружения и (или) вероятных ошибок в оценке его параметров. Лица, прини­мающие решения, могут, ориентируясь на полученные результа­ты, либо отказаться от реализации проекта как слишком риско­ванного, либо обеспечить его пересмотр с целью снижения риска, либо принять проект к реализации. В таком случае результаты анализа рисков должны служить основой для управления проектом, в том числе проектными рисками.
Необходимо понимать, что абсолютно безрисковых инвестици­онных проектов не бывает. Речь может идти только о степени рис­ка и о тех конкретных причинах, которые могут привести к неосу­ществимости или неэффективности проекта. Важно как можно полнее и точнее представлять обстоятельства, которые могут быть опасными для проекта, и направлять усилия на то, чтобы избежать наиболее тяжелых из них.

## Slide 140
Таким образом, анализ рисков — важнейшая часть анализа про­ектов. Он должен учитывать все аспекты. Причина, по которой проект окажется несостоятельным, может быть как социальной, так и коммерческой или институциональной. Непредсказуемые эколо­гические последствия могут полностью перечеркнуть ожидания зна­чительного финансового эффекта. Технические новшества могут обернуться как источником существенного выигрыша для нацио­нальной экономики, так и причиной значительных потерь.
Риском принято считать возможность возникновения таких ус­ловий, которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных участников проекта, то есть к снижению эффективнос­ти по сравнению с ожиданиями и некоторыми «базовыми» расче­тами или к невозможности реализовать проект без привлечения дополнительных ресурсов.

## Slide 141
Риск связан с неопределенностью, которая характеризуется как неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта, осуществляемых затратах и достигаемых результатах. Иными словами, неопределенными или не полностью определен­ными могут быть как текущие обстоятельства, так и в особенности будущие значения всех параметров, от которых зависит осущест­вимость проекта и эффект от его реализации. Возможности ини­циатора проекта и других его потенциальных участников по уточ­нению текущих значений даже ключевых факторов ограничены. В еще большей мере неопределенность касается будущего.
Поэтому не столько прогнозирование изменений, сколько оцен­ка серьезности их последствий — сущность анализа рисков. Бе­зусловно, прогнозирование также важный инструмент анализа, которым не следует пренебрегать. Однако более практичным яв­ляется поиск ответа на вопрос, насколько серьезным будет воз­действие на проект тех или иных возможных изменений. На наи­более опасных событиях имеет смысл сосредоточить внимание, в том числе оценить вероятность их наступления, проверить, как отразятся на проекте предлагаемые меры противодействия нега­тивным изменениям.

## Slide 142
Анализ рисков осуществляют путем качественной и количест­венной их оценки.
Качественная оценка неопределенности и рисков:
описание возможных рисков;
описание последствий (с ранжированием по степени тяжести);
описание мероприятий по минимизации рисков.
Количественная оценка неопределенности и рисков:
субъективная количественная оценка вероятности и тяжести последствий;

## Slide 143
консервативные (пессимистические) прогнозы;
включение премии за риск в ставку дисконта;
использование оценок математических ожиданий;
построение распределения вероятностей;
определение пороговых значений параметров проекта;
анализ чувствительности проекта к возможным изменениям параметров;
метод сценариев;
анализ рисков на основе метода статистических испытаний («Монте-Карло»).
Международная методика предлагает проводить анализ рисков в следующем порядке: анализ чувствительности; анализ сценари­ев; анализ на основе метода статистических испытаний. Россий­ская методика предусматривает несколько иную последователь­ность. Однако в любом случае перечень этапов следует дополнить неформальным анализом рисков по всем аспектам, так как выше­указанные методы качественной и количественной оценки ориен­тированы на стоимостную оценку эффекта и проверку финансо­вой осуществимости.

## Slide 144
2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА К ВОЗМОЖНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ПАРАМЕТРОВ
Анализ чувствительности предполагает исследование характера влияния на показатели осуществимости и эффективности проек­та основных параметров, которые учтены в модели проекта. При этом влияние каждого параметра рассматривается отдельно от других, то есть «при прочих равных».
Влияние параметров рассматривается по отношению к неко­торому «базовому» сценарию, который был взят за основу и для которого построена базовая модель, отражающая основные связи между исходными параметрами и показателями эффективности и реализуемости проекта. Общая схема проведения анализа чувстви­тельности основывается на сравнении результатов, полученных при использовании базового варианта исходных данных, и их из­мененных (текущих) значений.
Принято выделять две основные группы характеристик чув­ствительности:
% изменения результата в расчете на 1 % изменения фактора (аналог коэффициента эластичности);
переключающее (критическое) значение фактора, при дости­жении которого результат из позитивного превращается в нега­тивный, или наоборот.

## Slide 145
Схема расчета коэффициентов эластичности. Для определения значений характеристик чувствительности, относящихся к пер­вой группе, необходимо зафиксировать базовое значение конт­ролируемого результирующего показателя (Rb). Базовыми мы будем называть значения показателей эффективности и реали­зуемости, полученные при некотором наборе значений исход­ных параметров (Fb), —«базовый сценарий». Рекомендуется этот сценарий (набор параметров) формировать как «умеренно песси­мистический».
Далее необходимо для каждого исследуемого (i-ro) параметра использовать не базовое, а измененное (новое) значение (F]1) и вычислить новое значение результирующего показателя (Rf). От­клонение нового значения от базового измеряют в процентах к базовому (Rf-Rb):Rb.100 %. Затем вычисляется коэффициент эластичности.

## Slide 146
Расчет критических точек (переключающих или пороговых значе­ний, границ безубыточности). Для определения переключающих значений или критических точек изменение каждого из парамет­ров следует продолжать до тех пор, пока не будет получено нега­тивное значение результирующего показателя. Момент перехода от положительных значений к негативным фиксируется как важ­ная характеристика чувствительности проекта к изменениям дан­ного параметра.
Оформление результатов. Результаты исследования по совокуп­ности параметров удобно представить в табличной форме.
Линейные и нелинейные зависимости. Важный вопрос анализа чувствительности (особенно при расчете коэффициентов эластич­ности) — выбор диапазона, в котором исследуются результаты из­менений.
Хотя большая часть реально существующих зависимостей вклю­чается в модели проектов как линейные (рис. 39), могут быть учте­ны и более тонкие связи. Например, зависимость продуктивности коров от удельного веса концентрированных кормов в рационе или зависимость урожайности от доз внесения удобрений только в ограниченном диапазоне можно рассматривать как линейные. Бо­лее корректно подобные зависимости будут отражаться кривыми.

## Slide 147
Влияние нарушения графиков реализации проектов. Следующий важный вопрос, который связан с анализом чувствительности проектов при нелинейном характере связей, — проверка влияния отклонений от намеченного базовым сценарием графика реали­зации проекта. Причинами нарушений графика могут быть как неоправданный оптимизм относительно выхода производства на проектную мощность или относительно 100%-ной реализации всей произведенной продукции без затрат средств и времени на ее рекламу, так и невыполнение строительными организациями и поставщиками оборудования своих обязательств. Каждая при­чина требует отдельного анализа, поскольку характер их влияния будет разным.
Выбор критериев эффективности для анализа чувствительности проекта. Многие автоматизированные системы анализа проектов обеспечивают построение таблиц, включающих характеристики влияния изменения параметров на все основные критерии эф­фективности: NPV, IRR, PI и др. Однако, во-первых, известно, что критические точки по каждому параметру одинаковы для всех критериев (см. главу 3); во-вторых, при расчете коэффици­ентов эластичности требуется, чтобы при любом значении всего набора параметров существовало единственное значение показа­теля эффективности. Для показателя IRR это требование выпол­няется не всегда.

## Slide 148
3. АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ
При проведении анализа чувствительности проекта к колеба­ниям урожайности мы уже отступали от классической схемы, когда влияние изменения каждого параметра рассматривается при неизменных значениях остальных. В данном случае менять урожайность только одного года было бы некорректно, посколь­ку в таком случае изменялась бы средняя урожайность. Так как целью нашего исследования была оценка влияния именно коле­баний вокруг заданной средней величины, мы вынуждены были рассматривать сценарии, то есть взаимосвязанное изменение не­скольких факторов: падение урожайности в 1-м году проекта при росте в 4-м; падение урожайности во 2-м году при росте в 3-м или 4-м и т. д.
Действительно, в жизни изменение одного параметра, как правило, связано с изменением ряда других. Так, рост цен на топливо почти всегда приводит к удорожанию транспортных ус­луг, а возможно, и к росту тарифов на электроэнергию. Повыше­ние урожайности, связанное с погодными условиями, скорее всего, вызовет относительное падение закупочных цен, поскольку увеличения валовых сборов можно ожидать одновременно во многих хозяйствах. При этом заготовительные организации по­лучают дополнительные возможности диктовать цены произво­дителям. В то же время рост стоимости семенного картофеля, ве­роятно, будет происходить одновременно с ростом цен реализа­ции картофеля из хранилищ.

## Slide 149
Каждый из сценариев рассматривается как возможная непро­тиворечивая комбинация изменений множества параметров, оп­ределяющих результаты реализации проекта. Основным сценари­ем мы считаем базовый набор значений всех факторов, учтенных в модели проекта, а также результаты, которые должны быть полу­чены, если все учтенное будет таким, как предусмотрено.
Число сценариев практически бесконечно. Поэтому по мето­дике Всемирного банка предполагается формирование двух край­них сценариев: пессимистического и оптимистического. В первом случае в модель закладываются наихудшие предположения, во втором — наилучшие.
Не следует забывать, что набор значений факторов при любом сценарии не должен быть противоречивым. Например, в боль­шинстве случаев погодные условия будут одинаково сказываться на урожайности культур как в ситуации «с проектом», так и в си­туации «без проекта». Если по проекту не предусмотрен переход на какую-либо другую (устойчивую к погоде) технологию выра­щивания овощей, то было бы некорректно включать в сценарий падение (или повышение) урожайности в случае реализации про­екта при одновременном повышении (или падении) урожайности «без проекта».

## Slide 150
4. АНАЛИЗ РИСКОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИИ
Метод статистических испытаний основан на использовании случайных комбинаций значений исходных параметров. Для ана­лиза рисков на основе этого метода необходимы надежные статис­тические данные об изменениях параметров, обработанные мето­дами математической статистики для выявления закономерных и случайных составляющих. Закономерные связи следует отразить в модели, описывающей проект. Данные о характере случайных ко­лебаний значений параметров и наличии корреляционных связей между ними используются для автоматизированного составления множества сценариев. Каждый сценарий считается равновероят­ным но значения исходных данных подбираются с использовани­ем сведений об их распределениях. Таким образом, в состав ком­бинаций значений исходных данных будут входить чаще наиболее вероятные значения каждого параметра, значительно реже - ме­нее вероятные.

## Slide 151
Допустим анализ чувствительности показал высокую степень зависимости результатов реализации проекта от урожайности зер­новых При этом отмечено, что средняя урожайность оказывает заметное влияние на показатели эффективности, а от колебании урожайности существенно зависит реализуемость проекта. В этом случае целесообразно изучить отмечавшийся в прошлом размах
Отклонения от тренда можно считать случайными величинами, распределенными по нормальному закону. Строгое доказательст­во здесь опускается, но косвенно справедливость этого утвержде­ния подтверждает график распределения отклонений в диапазоне: средняя —3 сигмы — средняя +3 сигмы, приведенный ниже. Сле­дует обратить внимание на то, что распределение урожайности (без учета тренда) явно не соответствует нормальному.
Полученные данные нужны не только при использовании ме­тода статистических испытаний, но и для простого сравнения с результатами анализа чувствительности. Если пороговое (пере­ключающее) значение по урожайности выходит за пределы диапа­зона ± 3 сигмы, то вероятность негативного результата реализации проекта вследствие колебаний урожайности меньше 5 %. В про­тивном случае можно считать неосуществимость или потерю эф­фективности из-за погодных условий вполне вероятными событи­ями для данного проекта.
Другая совокупность случайных значений, предназначенных для построения сценариев, может быть получена на основе дан­ных о сезонных колебаниях цен реализации продукции и объемов продаж, которые характерны для большинства отраслей сельскохозяйственного производства.

## Slide 152
5. АНАЛИЗ РИСКОВ С ПОЗИЦИЙ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ
При анализе эффективности и реализуемости проекта нельзя исходить из интересов и возможностей какого-либо одного его участника (например, предприятия-инициатора), следует учиты­вать интересы каждого участника. При этом каждый из участников должен быть в состоянии понести взятую на себя часть затрат.
Однако между участниками могут существовать противоречия. Это одна из причин повышенных рисков проектов. В таких случа­ях, если удалось найти компромиссное решение, необходимо про­верить его на устойчивость к возможным изменениям правил рас­пределения затрат и выгод, установленных партнерами, а также внешних условий.
Пороговые значения определяются для каждого участника не только по показателям эффективности (NPV и др.), но и по кри­терию осуществимости (неотрицательность накопленного сальдо). Например, для всех участников удорожание оборудования может привести лишь к потере эффективности, поскольку требуется оп­ределенное увеличение их взноса в проект (возможно, это им по силам). Если удорожание комбикормов не позволяет фермерам своевременно произвести все платежи, хотя осенние поступления перекрывают весенние затраты, то пороговое значение фиксиру­ется по критерию осуществимости.

## Slide 153
Тема 10. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
1. НАЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Под термином «бизнес-план» понимают детальный план дея­тельности предприятия на обозримое будущее. В бизнес-плане должны быть сформулированы цели и задачи организации на предстоящий период, определены основные мероприятия и ожи­даемые финансовые результаты. На его основе осуществляются мониторинг и оценка текущей деятельности, выявляются откло­нения от намеченных программ. В бизнес-плане должны быть предусмотрены и меры противодействия возможным негативным явлениям, которые реализуются в случае серьезных отклонений фактического положения от плана.
Как правило, речь идет о всестороннем рассмотрении вопросов производства и реализации продукции или услуг с учетом страте­гии развития, состояния рынков продукции и необходимых ресур­сов, методов противодействия конкурентам, стимулирования ра­ботников предприятия и его партнеров. Важно отметить, что во многих случаях при планировании следует учитывать необходи­мость радикального обновления оборудования, изменения техно­логии, открытия новых производств и т. д.

## Slide 154
Во всех этих случаях важно грамотно соизмерить затраты инвестиционного характера и ожидаемые изменения текущих затрат и выгод.
В состав бизнес-плана предприятия должны входить разделы, посвященные реализации инвестиционных проектов. Рассматри­вая влияние любого проекта на деятельность предприятия, необ­ходимо увязать все виды предстоящих в случае его реализации за­трат и выгод (не только капитальных, но и текущих).
Можно обнаружить множество совпадений между бизнес-пла­ном текущей деятельности предприятия и бизнес-планами инвес­тиционных проектов. Это, в частности, необходимость анализа:
рынка, его состояния на данный момент и перспективу с уче­том возможного его отклика на планируемые действия (коммер­ческий анализ);
заинтересованности работников предприятия и отношения населения к тем или иным намечаемым мероприятиям (соци­альный анализ);
заинтересованности и готовности к сотрудничеству партнер­ских организаций и собственных подразделений (институцио­нальный анализ);
финансовой эффективности и финансовой реализуемости на­мечаемых действий (финансовый анализ) и т. д.

## Slide 155
В то же время существуют и различия в подходах: при разра­ботке бизнес-планов инвестиционных проектов основное вни­мание уделяется оценке эффективности капитальных затрат, которые должны давать отдачу длительное время. В связи с этим важнейшими вопросами становятся техническая осущест­вимость, влияние проектов на экологию, экономику страны. Особую важность приобретает оценка последствий реализации проекта для рынка, социальной среды, финансового состояния участников. При этом обязательна оценка не только самого плана, но и альтернатив, включая важнейшую альтернативу — развитие предприятия в ситуации «без проекта». Здесь необхо­димо использование всех рассмотренных выше инструментов и правил проведения анализа.

## Slide 156
Таким образом, бизнес-план инвестиционного проекта сле­дует рассматривать как документ, в котором главное внимание уделено описанию данного проекта с учетом масштабности из­менений в деятельности предприятия, связанных с его реали­зацией (синоним — «технико-экономическое обоснование про­екта», англ. feasibility stady).
Все детали анализа ситуации и расчеты, пути поиска оптималь­ного решения стоящих перед организацией проблем, выявленные обстоятельства, промежуточные решения и т.д., безусловно, не следует включать в документ, который выходит за пределы орга­низации. В связи с этим важно различать официальный документ, предназначенный для всех предполагаемых партнеров по реализа­ции проекта, и материалы анализа, которые остаются на предпри­ятии — инициаторе проекта (бизнес-план «для себя»). Последний по назначению и содержанию схож с бизнес-планом текущей дея­тельности (аналог производственно-финансового плана сельско­хозяйственного предприятия), поскольку в нем должны быть от­ражены все важные для управления проектом обстоятельства, а также варианты действий при изменении каких-либо условий реа­лизации проекта.

## Slide 157
Экономическая оценка инвестиций нужна не только для разра­ботки бизнес-планов инвестиционных проектов. Материалы про­ектного анализа, которые имеются в распоряжении предприятия-инициатора, позволяют на их основе готовить официальные доку­менты разной структуры и содержания по требованию финанси­рующих организаций или других участников проекта. Если анализ проведен в полном объеме с соблюдением всех основных методи­ческих правил, то оформление документов в соответствии с теми или иными формальными требованиями не представляет особого труда.
В тех случаях, когда анализ проводится с целью формально обосновать уже принятое решение, бизнес-план (как официаль­ный документ) подобен зданию без фундамента. Любой критичес­кий взгляд на изложенные в таком документе сведения, как пра­вило, обнаруживает массу недоработок, излишне оптимистичес­ких ожиданий, отсутствие ответов на вопросы, от решения кото­рых зависит успех или провал проекта.

## Slide 158
Было бы большой ошибкой считать, что простое следование требованиям любого финансирующего органа (регионального фон­да развития, федерального министерства, банка и др.) по заполне­нию определенных форм и проведению расчетов эффективности и осуществимости проекта решает вопросы его оценки с позиции предприятия-инициатора. Обычно такие документы не дают отве­та на главные вопросы:
эффективен ли проект для инициатора;
каков лучший для него вариант реализации проекта;
какова лучшая для него схема финансирования проекта и схема обслуживания долга при использовании заемных средств;
какие отступления от лучшего варианта являются допус­тимыми при переговорах с партнерами и поиске компромис­сных решений, а какие из них недопустимы из-за высоко­го риска неосуществимости, потери эффективности и по другим причинам.

## Slide 159
2. СОСТАВ ТИПОВОГО БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Практически каждая финансирующая организация предъяв­ляет свои специфические требования к оформлению документов, которые она готова принять к рассмотрению на разных стадиях проектного цикла. Примером могут служить такие международ­ные организации, как Европейский банк реконструкции и раз­вития (ЕБРР), Международное агентство негосударственных ин­вестиций, Международная финансовая корпорация (МФК), ко­торые достаточно активно работают с российскими предприяти­ями, в том числе сельскохозяйственными. В частности, в ЕБРР принята практика поэтапного рассмотрения сначала первичных заявок (объемом 5—7 страниц), затем более детальных и, нако­нец, полного бизнес-плана. Состав информации на каждом эта­пе практически соответствует рассмотренным стадиям проектно­го цикла: предварительное определение, определение, разработ­ка, экспертиза. Для упрощения процедур формы заявок и биз­нес-плана регламентированы.
Отечественные финансирующие организации также следуют этой практике. При этом в ряде случаев за основу взяты те же фор­мы ЕБРР или другой авторитетной организации.

## Slide 160
Далее в качестве основного примера будут рассмотрены требо­вания к бизнес-планам инвестиционных проектов, которые сфор­мулированы в постановлении Правительства РФ № 1470 от 22 но­ября 1997 г. Первоначально на его основе выделялись средства для поддержки реализации и инвестиционных проектов за счет бюд­жета развития РФ. В дальнейшем это постановление было взято за основу многими региональными администрациями, которые адап­тировали к местным условиям правила проведения конкурсов инвестиционных проектов, выделения соответствующих средств или предоставления гарантий. Таким образом, данное Положение можно считать не только хорошим образцом, но и реально дей­ствующим (в том числе для предприятий АПК) документом, хотя его основной разработчик (Минэкономики РФ) частично пере­шел на другие правила работы с проектами.

## Slide 161
В соответствии с указанным Положением в состав бизнес-пла­на, который предприятие — инициатор проекта должно предоста­вить для участия в конкурсе на получение финансовой поддерж­ки, входят следующие основные разделы:
резюме проекта;
вводная часть;
анализ положения дел в отрасли;
производственный план;
план маркетинга;
организационный план;
финансовый план.

## Slide 162
3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИИ
Фирмы — разработчики специализированных систем автомати­зированных расчетов, необходимых для анализа проектов и офор­мления бизнес-планов, как правило, располагают необходимыми специалистами, уделяют достаточно много времени процедурам тестирования и отладки программ, организации их сопровожде­ния, подготовке инструкций для пользователей и т. п. Надежность программных продуктов, прошедших длительную обкатку во мно­гих организациях, недостижима для разовых и уникальных разра­боток. К тому же уровень сервиса для таких систем значительно выше того, который характерен для простейших разработок, вы­полненных под конкретный проект.
Любой пакет прикладных программ по анализу инвестицион­ных проектов должен включать средства, позволяющие решать следующие задачи:

## Slide 163
построение денежных потоков, характеризующих проект и его воздействие на участников, включая расчеты:
а) выручки от продаж продукции и услуг с учетом ассортимен­та, графика и каналов реализации;
б) текущих затрат на производство и реализацию продукции с учетом структуры затрат (по статьям затрат, видам сырья и комп­лектующих и т. д.);
в) капитальных затрат с учетом их состава и графика осуществления;
г) затрат на формирование запаса оборотных средств (на при­ рост рабочего капитала);
д) остаточной стоимости инвестиций;
е) прочих затрат и прочих выгод, связанных с проектом;
расчет показателей эффективности проекта (включая сравне­ние ситуаций «с проектом» и «без проекта») и показателей его ре­ализуемости в ценах базисного периода, в прогнозных ценах и в расчетных ценах;
учет налогового законодательства и его воздействия на денеж­ные потоки предприятия, реализующего проект;

## Slide 164
учет вариантов финансирования проекта, кредитных операций, операций с наличностью и схем обслуживания долга (с возможно­стью подбора схемы, обеспечивающей достаточный эффект и вы­сокую устойчивость проекта к вероятным изменениям условий его реализации);
проведение анализа рисков проекта и проверка действенности предлагаемых мер по его снижению;
оценка проекта с разных позиций, включая учет точек зрения
других участников проекта (не только предприятия-инициато­ра), а также определение общественной и бюджетной эффектив­ности проекта;
расчет показателей, характеризующих финансовое состояние предприятий — участников проекта не только на момент экспер­тизы проекта, но и на перспективу в случае его реализации;
сокращение затрат на оформление результатов расчета в виде документов, включаемых в состав бизнес-плана инвестиционного проекта.

## Slide 165
Полного соответствия перечисленным требованиям нет ни в одном из известных авторам пакетов прикладных программ. В Рос­сии наиболее популярными являются программные продукты фир­мы «Альт», программный комплекс Project Expert с модификация­ми, разработки фирмы ИНЭК (ТЭО-инвест). В некоторых отраслях эксплуатируются специализированные программные средства (на­пример, разработка РГУНГ им. Губкина для отраслей нефте­газового комплекса). Из зарубежных пакетов наиболее известен COMFAR, сертифицированный и используемый UNIDO. Во Все­мирном банке используются уже упоминавшаяся система COSTAB, а для аграрных проектов — система FARMOD (Farmer & Model).
Перечисленные системы могут быть классифицированы по це­лому ряду признаков: по степени универсальности, по возможнос­ти адаптации к отраслевой или региональной специфике, по соот­ветствию схемы расчетов и форм таблиц требованиям той или иной структуры бизнес-плана, по степени удобства подготовки разделов бизнес-плана.

## Slide 166
Важной характеристикой пакета прикладных программ являет­ся степень его открытости. Закрытые программные продукты, как правило, не позволяют пользователям ничего изменять в алгорит­ме, и система расчетов является для них «черным ящиком». Ос­новное достоинство закрытости — то, что лица, не обладающие достаточной квалификацией, ничего не могут испортить в предла­гаемом продукте. Но оно легко становится недостатком, посколь­ку приходится полностью принимать на веру методические реше­ния разработчиков. Проследить их логику и выяснить причины получения тех или иных результатов (иногда весьма неожидан­ных) практически невозможно. Затруднено и объединение закры­тых систем с другими программами, которые в ряде случае целе­сообразно было бы подключать к пакету на входе или на выходе. В то же время закрытые системы обычно обеспечивают более вы­сокий уровень сервиса во всех остальных отношениях (гибкое уп­равление процессами подготовки данных, расчетов и вывода ре­зультатов; обеспечение автоматизированного выполнения расче­тов по анализу чувствительности; активное применение графичес­ких методов представления результатов и т. п.). Их отличитель­ным свойством является также высокий уровень защиты от не­санкционированного использования и копирования.

## Slide 167
Открытые системы, как правило, разрабатываются на базе Excel с помощью языка Visual Basic. Они характеризуются более низким уровнем сервиса и защиты от незаконного распростране­ния. В то же время пользователь без труда может дополнить от­крытую систему собственными разработками (например, обеспе­чить с помощью собственной программы расчет исходных данных для анализа, а результаты ее работы подать на вход системы). Без особого труда можно организовать и дополнительную обработку данных, полученных от системы на выходе. Эти дополнительные программные блоки могут обеспечить хороший учет отраслевой и любой другой специфики. В то же время сложные финансовые расчеты, учет налогообложения, кредитных операций будет вы­полнять основная часть системы.

## Slide 168
Классическими примерами закрытых систем можно считать раз­работки российской фирмы «Про-Инвест Консалтинг». Програм­мные продукты фирмы «Альт» (Альт-Инвест, Альт-Инвест-Прим, Альт-Финанс, Альт-Прогноз) являются открытыми. В табл. 125 представлены некоторые сравнительные характеристики этих оте­чественных разработок и системы COMFAR.
При выборе между приобретением специализированного паке­та прикладных программ и периодической разработкой (или кор­ректировкой) собственных электронных таблиц в системе Excel пользователь должен соизмерить затраты инвестиционного харак­тера (покупка программного продукта, обучение персонала, изме­нение и регламентация работ по оценке проектов, вызванная при­менением новой программы) с изменением выгод и затрат, свя­занным с регулярным или эпизодическим использованием приоб­ретаемого пакета. Важно учесть также квалификацию сотруд­ников, занимающихся разработкой бизнес-планов, как в вопросах проектного анализа, так и в работе с указанными программными средствами.

## Slide 169
1. Кредит выдан сроком до 1 года в сумме 200 тыс. руб. с условием возврата 300 тыс. руб. Рассчитайте процентную и учетную ставки (дисконт).
Методические указания.
а) Процентная ставка определяется отношением суммы нара­щения к начальной сумме. Формула расчета:
где г(t) — процентная ставка;
FV — будущая стоимость;
PV — текущая стоимость.
б) Учетная ставка (дисконт) определяется отношением приращения ссуженной суммы к наращенной будущей стоимости. Формула расчета:

## Slide 170
2. Организация приобрела в банке вексель, по которому через год должна получить 10 млн руб. (номинальная стоимость вексе­ля). В момент приобретения цена векселя составила 8 млн руб. Определить процентную и учетную ставки (дисконт).
3. Банк выдал ссуду в размере 300 тыс. руб. сроком на 6 месяцев под простые проценты по ставке 10% в -месяц. Рассчи­тать наращенное значение долга:
а) в конце каждого месяца (п = 1, 2, 3, 4, 5, 6);
б) по истечении 6 месяцев.
Формула расчета:
где FVn — будущая сумма долга;
PV — исходная сумма капитала;
r — процентная ставка;
n — период времени.

## Slide 171
4. Вы имеете 10 тыс. руб. и хотели бы удвоить эту сумму через 5 лет. Каково минимальное приемлемое значение простой, процентной ставки?
5. Организация на счёте в банке имеет 1,5 млн руб., банк платит 28 % годовых. Есть возможность войти всем капиталом в совмест­ное предприятие, при этом предполагается удвоение капитала че­рез 4 года. Следует ли воспользоваться этой возможностью?

## Slide 172
6. Кредит размером в 250 тыс. руб. выдан под сложные про­центы по ставке 32% годовых на срок: а) 2 года; б) 5 лет; в) 8 лет. Найдите полную сумму долга к концу каждого срока и коэффици­енты наращения.
Формула расчета:
где (1+г)n — . коэффициент наращения, или факторный множитель,
7. Сумма в 20 тыс. руб. помещена в банк на депозит сроком на 2 года. Ставка по депозиту — 15% годовых. Проценты по депозиту начисляются раз в квартал. Какова будет величина депозита в конце срока?
Формула расчета:
где, m — число периодов начисления в году,

## Slide 173
8. Сумма в 20 тыс. руб., помещенная в банк на 4года, составила величину 36.2 тыс. рублей. Определить процентную ставку.
Формула расчета:
9. Банк предоставил ссуду в размере 500 тыс. руб. на 30 месяцев под 60% годовых на условиях годового начисления процентов. Рассчитайте возвращаемую сумму при различных схемах начисления процентов:
а) схема сложных процентов:
где t — дробная часть года;
б) смешанная схема:

## Slide 174
10. Получена в банке ссуда в размере 300 тыс. руб. на 27 месяцев под 40% годовых на условиях полугодового начисления процентов. Рассчитайте возвращаемую сумму при различных схе­мах сложных процентов:
а) схема сложных процентов:
б) по смешанной схеме:

## Slide 175
11. Какая сумма должна быть инвестирована сегодня для получения 400 тыс. руб. через 3 года при начислении процентов по ставке 25% годовых:
а) в конце каждого квартала;
б) в конце каждого полугодия;
в) в конце каждого года.
Формула расчета:

## Slide 176
12. Организация приняла решение о создании инвестиционного фонда. С этой целью в течение 5 лет в конце каждого года (постнумерандо) вносится 10 млн. руб. под 20% годовых, с последующей капитализацией. Определить размер этого фонда.
Формула расчета:
или
где А — величина ежегодного взноса;
Sn,r — коэффициент наращения годовой ренты (аннуитета)

## Slide 177
13. Страховая компания, заключившая договор с производственной фирмой на 5 лет, поступающие ежегодные страховые взносы в размере 10 млн руб. помещает в банк под 20% годовых с начислением процентов по полугодиям. Какую сумму получит страховая компания по истечении срока договора?
Формула расчета:
m – число начислений в течение года.

## Slide 178
14. Организация через 6 лет желает иметь на .счете 800 тыс. руб. Для этого она должна делать ежегодный взнос в банк по схеме пренумерандо. Определите размер ежегодного взноса, если банк предлагает 12% годовых.
Формула расчета:

## Slide 179
15. Определите поток денежных средств от операционной деятельности, если известно, что прибыль предприятия в отчетном периоде от основной деятельности составила 420 тыс. руб.; начисленная амортизация основных фондов — 65 тыс. руб.; запасы сырья и материалов увеличились на 46 тыс. руб.; дебиторская задолженность увеличилась на 120 тыс. руб.; кредиторская задолженность уменьшилась на 87 тыс. руб.

## Slide 180
16. Рассчитайте величину начальных инвестиционных затрат если известно: капитальные затраты — 4 млн руб.; выручка от продажи заменяемых основных фондов — 0,2 млн руб.; расходы m демонтажу заменяемого оборудования — 0,1 млн руб.; налоговые выплаты, связанные с реализацией активов — 0,04 млн руб.; инвестиционный налоговый кредит — 0,85 млн руб.; инвестиции: чистый оборотный капитал — 1,36 млн руб.

## Slide 181
17. Компания имеет следующие показатели производства одно­го вида продукции: цена за единицу продукции — 200 руб.; пере­менные издержки на единицу продукции — 150 руб.; постоянные издержки 25 000 руб. в месяц; план продаж составляет 500 шт. в месяц. Оцените, какую прибыль (убыток) принесет предприятию увеличение постоянных расходов на 5000 руб. в месяц, если объем продаж планируется увеличить за этот же месяц на 25 000 руб. Цена за единицу продукции останется прежней.

## Slide 182
18. Компания имеет следующие показатели производства одно­го вида продукции
цена за единицу продукции — 200 руб.;
переменные издержки на единицу продукции — 150 руб.;
постоянные издержки 25 000 руб. в месяц;
план продаж составляет 500 шт. в месяц.
Оцените, какую прибыль (убыток) принесет предприятию уменьшение цены продукции на 20 руб. за штуку при увеличении постоянных затрат на 10 000 руб. По прогнозам это приведет к уве­личению реализации на 50%.

## Slide 183
19. Коммерческая организация приняла решение инвестировать на пятилетний срок свободные денежные средства в размере 30 тыс. руб. Имеются три альтернативных варианта вложений. Первый — средства вносятся на депозитный счет банка с начислением процентов раз в полгода по ставке 20% годовых (сложные проценты). По второму варианту средства передаются юридичес­кому лицу в качестве ссуды, при этом на полученную ссуду ежегод­но начисляется 25%. По третьему средства помещаются на депо­зитный счет с ежемесячным начислением сложных процентов по ставке 16% годовых.
Определите, не учитывая степень риска, наилучший вариант вложения денежных средств.

## Slide 184
20. Для расширения складских помещений фирма планирует через 2 года приобрести здание. Эксперты оценивают будущую стоимость недвижимости в размере 1 млн руб.
По банковским депозитным счетам установлены ставки в раз­мере 32% годовых с ежегодным начислением процентов и 28% го­довых с ежеквартальным начислением процентов.
Определите сумму, которую необходимо поместить на банков­ский депозитный счет, чтобы через 2 года получить достаточно средств для покупки недвижимости.

## Slide 185
Методические рекомендации по выполнению контрольных заданий
Дисциплина «Экономическая оценка инвестиции» совмещает в себе взаимосвязанные друг с другом науки «Экономика», «Инвестиция» и основы анализа экономической эффективности. Цель преподавания дисциплины – привить студентам понятия и навыки ведения производства в условиях рыночной экономики.
Задачи изучения дисциплины:
иметь представление о понятии экономической оценки инвестиций;
знать основные понятия положения наук «Экономика», «Инвестиции», анализ экономической, эффективности;
уметь анализировать оценку инвестиции.
Контрольная работа представляется на кафедру для проверки в написанном от руки или отпечатанном на писчей бумаге формата А4. Все страницы должны иметь сквозную нумерацию, начиная со второго. Номер страницы обозначается арабскими цифрами в верхнем правом углу. Страницы должны иметь поле:
Слева – не менее 30 мм, справа – не менее 10 мм,
Сверху – не менее 15 мм, снизу – не менее 20 мм.

## Slide 186
Критерии оценки контрольных работ.
Контрольная работа студента должна продемонстрировать глубину проработки им литературных источников, умение самостоятельно делать выводы и обобщения, критически анализировать различные мнения и подходы, овладение элементами научной работы.
Контрольная работа оценивается на «отлично», если в ней:
А) дан критический анализ работ различных авторов по рассматриваемой проблеме;
Б) изложение темы осуществлено логично и достаточно глубоко;
В) проявлена самостоятельность в рассмотрении и представлении проблемы;
Г) сделаны аргументированные теоретические обобщения, и изложено собственное отношение к точкам зрения, представленным в литературе по данному вопросу;
Д) содержатся выводы по итогам исследования (анализа);
Е) составлена достаточно полная библиография по теме, и в тексте имеются ссылки на все представленные источники;
Ж) работа выполнена аккуратно, с соблюдением всех требований к оформлению.
Оценка контрольной работы снижается на 1-2 балла, если:
требования, предъявляемые к работам, оцениваемым на «отлично», не выполнены в полной мере;

## Slide 187
отдельные вопросы (части текста) изложены поверхностно, не выполнено в полной мере задание контрольной работы;
имеются теоретически неправильные определения или неточности, свидетельствующие о пробелах в знаниях студента или о небрежности в выполнении работы. Контрольная работа оценивается на «неудовлетворительно», если:
А) содержит грубые теоретические ошибки или поверхностную аргументацию по основным положениям темы;
Б) имеет формальный, описательный характер без анализа, выводов, ссылок на литературу;
В) основывается на слишком малом количестве литературных источников;
Г) носит компилятивный характер
Контрольные вопросы и задачи студент выбирает по следующей схеме:
Последний № зач.кн. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0
Вопрос | 1, 11, 21, 31, 41, 51 | 2, 12, 22, 32, 42, 52 | 3, 13, 23, 33, 43, 53 | 4, 14, 24, 34, 44, 54 | 5, 15, 25, 35, 45, 55 | 6, 16, 26, 36, 46, 51 | 7, 17, 27, 37, 47, 52 | 8, 18, 28, 38, 48, 53 | 9, 19, 29, 39, 49, 54 | 10, 20, 30, 40, 50, 55
Кейс | № 1 | № 2 | № 1 | № 2 | № 1 | № 2 | № 1 | № 2 | № 1 | № 2

## Slide 188
Контрольные вопросы:
Охарактеризуйте специфику инвестиций в реальные и финансовые активы. Накладывает ли эта специфика отпечаток на выбор методов экономического анализа?
Предположение о рациональности поведения инвестора при принятии инвестиционных решений и примеры «поведенческих финансов» и психологии инвестиций.
Проблема нерационального подхода к инвестиционным решениям (сигнальные эффекты, проявление агентских конфликтов).
Покажите основные приемы выявления конкурентных преимуществ. Почему следует рассматривать качественный анализ конкурентных преимуществ как первый этап инвестиционного анализа.
Охарактеризуйте понятия «проектный менеджмент» и «планирование долгосрочных инвестиций фирмы (capital budgeting)». Есть ли различие между этими понятиями?
Покажите место инвестиционного анализа в финансовой и организационной структуре фирмы.
Охарактеризуйте увязку работ по разработке финансовой стратегии, анализу отчетности, финансовому анализу, планированию с инвестиционными решениями компании.
Перечислите стадии разработки инвестиционных проектов и место экономического анализа проектов в процессе работы.
Покажите роль и значимость бизнес-плана в аналитической работе по проекту.
Сформулируйте административные процедуры подачи заявок на анализ проектов, процедуру оценки эффективности, ранжирования, мониторинга принятых проектов.

## Slide 189
10. Перечислите основные блоки экономического анализа инвестиционных проектов по Методическим рекомендациям Минэкономики и Минфина РФ.
11. Почему срок жизни проекта может рассматриваться как конкурентное преимущество. Покажите на примерах значимость срока жизни.
12. На каких предпосылках строится расчет денежных потоков обособленного проекта и приростных денежных потоков функционирующей компании?
13. В чем специфика формирования денежных потоков проекта при оценке эффективности участия в проекте.
14. Охарактеризуйте особенности прогноза и формирования начальных инвестиций: что понимается под безвозвратными инвестициями, приведите примеры вмененных издержек, инвестиций в основные фонды ( с учетом капитализируемых затрат), инвестиций в чистый оборотный капитал.
15. В чем особенности отражения инвестиционных потоков на завершающей стадии реализации проекта.
16. Покажите особенности отражения налоговых факторов при прогнозе операционных и инвестиционных денежных потоков проекта.
17. Дайте понятия ликвидности и устойчивости проекта, сопоставьте с ликвидностью компании, ликвидностью активов.
18. Перечислите и покажите на примерах недостатки методов анализа инвестиционных возможностей, не учитывающие в явном виде фактор времени и риска: срок окупаемости, окупаемость с учетом ликвидационной стоимости и метод средней доходности.
19. Сформулируете правила расчета дисконтируемого потока денежных средств по проекту 20. Почему дисконтированный денежный поток по проекту выступает индикатором создания стоимости компании.

## Slide 190
21. Назовите источники положительной чистой приведенной стоимости (NPV) проекта.
22. Почему ставка дисконта рассматривается как финансовое ограничение реализации проекта. Назовите допущения в методе NPV анализа инвестиционных проектов и критерии приемлемости.
23. Как решается проблема множественности ставок дисконтирования (взаимосвязь форвардных и спот ставок).
24. В чем преимущества метода анализа проектов через расчет внутренней нормы доходности (IRR)? Упрощенные методы расчета IRR для стандартных денежных потоков (потоки в виде аннуитета и потоки, сходные с облигационным займом).
25. Какие подводные камни отмечаются пользователями в методе IRR. Модифицированная внутренняя норма доходности: правила расчета и преимущества.
26. Снимает ли расчет дисконтированного периода окупаемости проекта недостатки традиционного метода срока окупаемости?
27. Какая ошибка может быть допущена при оценке устойчивости проекта через расчет точки безубыточности и запас финансовой прочности при пренебрежении значением ставки отсечения (затрат на капитал или альтернативной доходности)?
28. В каких ситуациях следует учитывать экономический срок жизни проекта?
29. В каких случаях применяется метод индекса рентабельности?
30. Каким образом выявляются риски проекта? В чем специфика рисковых проектов?

## Slide 191
31. Как проводится анализ чувствительности проекта и что дает он пользователю?
32. В чем особенности проведения вероятностного анализа денежных потоков по проекту?
33. Сравните два принципиальных метода включения риска в анализ проекта методом NPV: использование ставки дисконтирования, скорректированной на риск и метод эквивалентных потоков денежных средств (certainty equivalents СЕ).
34. Как на базе сценарного анализа денежных потоков по проекту применяется метод СЕ с использованием САРМ.
35. Когда применяется метод дерева решений в инвестиционном анализе?
36. Дайте понятия взаимоисключающих (альтернативных), независимых и зависимых (взаимовлияющих) проектов. Приведите примеры.
37. Перечислите методы, позволяющие ранжировать независимые проекты.
38. Охарактеризуйте сравнительный анализ эффективности проектов разного срока жизни, проектов с разными начальными инвестициями.
39. В чем специфика анализа проектов снижения издержек и замены оборудования. Сформулируйте особенности экономического анализа проектов научных исследований (НИОКР) и проектов создания нематериальных активов.
40. Сформулируйте особенности анализа проектов, формирующих инвестиционную программу компании. Как строится график инвестиционных возможностей компании и какие критерии формируют инвестиционную программу на один год и на ряд лет.

## Slide 192
41. Как решается проблема ограниченности капитала (как нефинансовое ограничение). Методы анализа инвестиций при одногодичном и многолетнем ограничении капитала.
42. Как на практике решаются вопросы, связанные с заданием ставки отсечения при оценке проектов?
43. Опишите алгоритм применения метода затрат на капитал. Дайте понятия средних и предельных затрат на капитал. В чем специфика поправочного метода определения ставки дисконтирования по проектам большего (меньшего) риска.
44. Кумулятивный метод формирования ставки дисконтирования для оценки проекта.
45. Как издержки на привлечение начальных инвестиций (затраты заключения договоров займа, комиссионные выплаты андеррайтеру) могут быть отражены в анализе проекта.
46. Как оценить выгоды привлечения заемного капитала под инвестиционный проект, обосновать формы и сроки заимствования в зависимости от вида проекта.
47. Как льготные условия заимствования могут быть учтены в оценке проекта.
48. Покажите отличия 4-х альтернативных методов оценки NPV по проекту (операционного денежного потока, остаточного потока на собственный капитал, взвешенной стоимости Ардитти-Леви, скорректированной стоимости Майерса).
49. Почему необходимо задание различных ставок дисконтирования в методе скорректированной стоимости Майерса (АРV) для эффектов по займам (эффекты налогового щита, списания эмиссионных расходов, льготных кредитов).
50. Как различия в условиях финансирования имитационным моделированием по методу Чамберса-Харриса-Прингла отражаются на рекомендациях по последовательности выбора методов экономического анализа.

## Slide 193
51. Сформулируйте требования к информационной базе имитационного моделирования. Охарактеризуйте прикладные компьютерные программы анализа инвестиционных проектов на российском рынке. Какие проблемы практического применения компьютерных моделей отмечаются пользователями.
52. Какие возможности дают опционные подходы в экономическом анализе проектов.
53. Почему управленческая гибкость рассматривается как конкурентное преимущество. Сравните факторы опционного ценообразования производных финансовых активов и реальных активов.
54. В чем специфика оценки параметров опционных моделей для реальных опционов. Охарактеризуйте реальные опционы (4 простых вида и сложные (вложенные)). Области и возможности использования аналитических моделей оценки опционов (биномиальная модель) для инвестиционных проектов.
55. Дайте рекомендации по созданию управленческой гибкости инвестиционных решений компании. Как опциона роста (новых инвестиционных возможностей) может быть расширен на финансовые решения (создание займовой мощности).

## Slide 194
Контрольные задачи
Кейс № 1. Инвестиции компании «Надежный друг»
Компания ООО «Надежный друг», занимающаяся производством и продажей дверных замков и защелок на территории РФ, рассматривает возможность расширения объемов деятельности, что предполагает введение дополнительной производственной линии. Часть покупателей продукции – иностранные фирмы и поэтому 10% выручки формируется в долларах. Все текущие издержки – рублевые. Предполагается установить производственную линию в неиспользуемых помещениях организации (складской комплекс). Стоимость производственных площадей, где будет размещена линия, по балансовой оценке составляет 8 млн. рублей. Из-за проблем с месторасположением компании не удавалось до сих пор коммерчески использовать площади как-то иначе.
Цена закупаемого импортного оборудования по оценкам инициаторов проекта составит 300 тыс. долларов, потребуется еще 11000 дол. на транспортировку и растаможивание, и дополнительно к этому 120 тыс рублей будет израсходовано на установку оборудования.

## Slide 195
Компании за счет новой линии удастся выйти на более высокий уровень продаж. Предполагается, что спрос на новую продукцию будет относительно устойчив. По новой продукции потребители готовы авансировать заказы, что приведет к существенному росту кредиторской задолженности компании. По оценкам маркетологов кредиторская задолженность возрастет на 230 тыс. рублей (расчет по закупкам сырья и доле авансовых платежей). С другой стороны, в связи с установкой новой линии должны будут увеличиться товарно-материальные запасы компании на 600 тысяч рублей. Прежде всего это касается запасов сложных комплектующих и увеличением периода производственного цикла в днях. Оценка 600 тыс. рублей – минимальная, возможно службе снабжения и производственникам не удастся придерживаться нормативов.

## Slide 196
Полезный срок службы закупаемого оборудования — четыре года. Норма амортизации по нему 25%. Ожидается, что после четырех лет использования ликвидационная стоимость оборудования составит 25 000 дол. (не забудьте в финансовой модели отразить налоговые эффекты при продаже оборудования).
Новая линия будет давать 395 000 дол. дополнительной операционной прибыли (до налогообложения, без учета амортизации) в течение как минимум каждого из следующих четырех лет. На­логовая ставка компании 24%. Целевая структура капитала: 50% собственный и 50% заемный. При реализации проекта компания предполагает придерживаться целевой структуры капитала. Текущий уровень затрат на капитал (WACC) 12%. Компания собирается привлечь валютный кредит под 8% годовых, который будет погашаться равными частями, начиная со второго года реализации проекта.

## Slide 197
Задания по кейсу
Постройте финансовую модель инвестиционного проекта в рублях. Курс может быть принят на уровне 27 рублей за доллар.
Является ли проект экономически эффективным? Дайте оценку различными методами.
Как будет отражен эффект реализации проекта на заемном капитале?
Предложенная схема финансирования позволит ли обеспечить платежеспособность средствами проекта? Если нет, то предложите иную схему.
Вопросы, которые должны найти отражение в отчете по экспертизе проекта:
1) Включают ли инвестиционные оттоки финансовой модели стоимость используемого помещения? поясните ответ
2) Предположим, что в прошлом году компания потратила 80 тыс. дол. на реконструкцию производственных площадей, которые будут использованы по проекту. Следует ли включить эти расходы в анализ? Объясните.

## Slide 198
3) Допустим, что имеющиеся складские помещения можно сдать в аренду контрагентам за 25 000 дол. в год. Следует ли отражать эти возможности в анализе? Если да, то каким образом?
4) Обсудите вариант реализации проекта, когда новая производственная линия уменьшит сбыт продукции, производимой другими направлениями деятельности компании. Снижение составит порядка 50000 дол. Следует ли учитывать эту возможность при анализе? Если да, то как?
5) Допустим, что в последующие четыре года ожидается рост среднегодовой инфляции. Темп роста увеличится с текущих 7% до 14% в первом году и 15% в последующие три года. При этом цены на выпускаемую продукцию компании и операционная прибыль по годам будут расти опережающими темпами. Предполагается, что рост цен составит не менее 20% в год.
Реальные или номинальные потоки отражены в финансовой модели проекта? Как учесть в модели и оценках эффективности подвижки в изменении цен?

## Slide 199
Вернемся к базовому варианту. В ранее проведенном анализе не рассматривалась рискованность проекта. Покажите, какими методами может быть реализована проверка проекта на устойчивость.
Покажите возможные валютные риски при изменении курса. Например, если курс рубля к доллару поднимется до 32. Какова должна быть приемлемая плата за хеджирование валютных рисков.
Проведите анализ чувствительности показателей выручки, ликвидационной стоимости и затрат на капитал проекта при условии, что каждая из этих переменных может изменяться по сравнению с базовым сценарием или ожидаемым значением на плюс-минус 10, 20 и 30%.
Постройте график чувствительности и обсудите результаты.
Каковы критические точки изменения статей оборотного капитала (прежде всего – запасов).
Проведите сценарный анализ при предположении, что текущие операционные расходы составят 50% выручки. Вероятность слабого спроса на продукцию может быть принята на уровне 25%, высокого — 25% и среднего — 50% (базовая ситуация). В пессимистичном варианте возможно затоваривание и увеличение запасов на 40%.

## Slide 200
Как будет выглядеть расчет по PERT анализу.
Постройте имитационное моделирование по проекту. Факторы неопределенности:
Срок жизни проекта (и оборудования). Возможный диапазон – от 3 до 8 лет. Нормы амортизации по налоговому учету не меняются.
Годовая приростная операционная прибыль (до налогообложения и амортизации) с диапазоном значений от 200 тыс. долларов до 480 тыс. долларов
Ликвидационная стоимость оборудования с диапазоном от 10 тысяч дол. до 30 тыс. долларов.
Покажите подробный расчет по 5 прогонам. Сделайте не менее 50 прогнозов и постройте графики вероятности по NPV и IRR
Предположим, что коэффициент вариации среднего проекта компании лежит в диапазоне 0,2-0,4. К какой категории можно было бы отнести новую линию по производству дверной фурнитуры: высокого, среднего или низкого риска? Какой вид риска измеряется в данном случае?

## Slide 201
Как соотносятся ранее рассчитанная оценка риска и коэффициент корреляции в ходе оценки вклада проекта в корпорационный, или внутрифирменный, риск? Объясните.
Зависит ли доходность проекта от общего состояния экономики; в частности, каким может быть коэффициент корреляции между показателями доходности проекта и рынка в целом?
Обсудите, как эта корреляция может быть учтена в рыночном риске проекта?
Для учета степени риска в компании обычно добавляют или вычитают 4 процентных пункта из WACC. Следует ли принять проект по увеличению производственных линий?

## Slide 202
Кейс № 2 «Ветер перемен»
Компания ООО «Ветер перемен», занимающаяся производством и продажей комплектующих к ноутбукам на территории РФ и ближнего зарубежья, рассматривает возможность расширения объемов деятельности, что предполагает введение дополнительной производственной линии и дистрибьюторской сети. Часть покупателей продукции – иностранные фирмы и поэтому 20% выручки формируется в долларах. 50% текущих издержек – рублевые, 50% долларовые. Предполагается установить производственную линию в неиспользуемых помещениях организации (складской комплекс). Стоимость производственных площадей, где будет размещена линия, по балансовой оценке составляет 12 млн. рублей. Из-за проблем с месторасположением, компании не удавалось до сих пор коммерчески использовать площади как-то иначе.
Цена закупаемого импортного оборудования по оценкам инициаторов проекта составит 420 тыс. долларов, потребуется еще порядка 5 000 дол. на транспортировку и растамаживание, и дополнительно к этому 120 тыс рублей будет израсходовано на установку оборудования. Создание центра продаж обойдется в 13 тыс. долларов и увеличит коммерческие и административные расходы на 15%. В структуре издержек операционной прибыли коммерческие и административные расходы составляли порядка 40%.

## Slide 203
Компании за счет новой линии удастся выйти на более высокий уровень продаж. Предполагается, что спрос на новую продукцию будет относительно устойчив. По новой продукции потребители готовы авансировать заказы, что приведет к существенному росту кредиторской задолженности компании. По оценкам маркетологов кредиторская задолженность возрастет на 530 тыс. рублей (расчет по закупкам сырья и доле авансовых платежей). С другой стороны, в связи с установкой новой линии должны будут увеличиться товарно-материальные запасы компании на 700 тысяч рублей. Прежде всего, это касается запасов сложных комплектующих и увеличением периода производственного цикла в днях. Оценка 700 тыс. рублей – минимальная, возможно службе снабжения и производственникам не удастся придерживаться нормативов.
Полезный срок службы закупаемого оборудования — четыре года. Норма амортизации по нему 25%. Ожидается, что после четырех лет использования ликвидационная стоимость оборудования составит 45 000 дол. (не забудьте в финансовой модели отразить налоговые эффекты при продаже оборудования).

## Slide 204
Новая линия будет давать 675 000 дол. дополнительной операционной прибыли (до налогообложения, без учета амортизации) в течение как минимум каждого из следующих четырех лет. Налоговая ставка компании 24%. Целевая структура капитала: 50% собственный и 50% заемный. При реализации проекта компания предполагает придерживаться целевой структуры капитала. Текущий уровень затрат на капитал (WACC) 12%. Компания собирается привлечь валютный кредит под 8% годовых, который будет погашаться равными частями, начиная со второго года реализации проекта.
Задания по кейсу
Постройте финансовую модель инвестиционного проекта в рублях. Курс может быть принят на уровне 27 рублей за доллар.
Является ли проект экономически эффективным? Дайте оценку различными методами.
Как будет отражен эффект реализации проекта на заемном капитале?
Предложенная схема финансирования позволит ли обеспечить платежеспособность средствами проекта? Если нет, то предложите иную схему.

## Slide 205
Вопросы, которые должны найти отражение в отчете по экспертизе проекта:
1) Включают ли инвестиционные оттоки финансовой модели стоимость используемого помещения? поясните ответ
2) Предположим, что в прошлом году компания потратила 80 тыс дол. на реконструкцию производственных площадей, которые будут использованы по проекту. Следует ли включить эти расходы в анализ? Объясните.
3) Допустим, что имеющиеся складские помещения можно сдать в аренду контрагентам за 35 000 дол. в год. Следует ли отражать эти возможности в анализе? Если да, то каким образом?
4) Обсудите вариант реализации проекта, когда новая производственная линия уменьшит сбыт продукции, производимой другими направлениями деятельности компании. Снижение составит порядка 50 000 дол. Следует ли учитывать эту возможность при анализе? Если да, то как?
5) Допустим, что в последующие четыре года ожидается рост среднегодовой инфляции. Темп роста увеличится с текущих 7% до 14% в первом году и 15% в последующие три года. При этом цены на выпускаемую продукцию компании и операционная прибыль по годам будут расти опережающими темпами. Предполагается, что рост цен составит не менее 20% в год.
Реальные или номинальные потоки отражены в финансовой модели проекта? Как учесть в модели и оценках эффективности подвижки в изменении цен?

## Slide 206
Вернемся к базовому варианту. В ранее проведенном анализе не рассматривалась рискованность проекта. Покажите, какими методами может быть реализована проверка проекта на устойчивость.
Покажите возможные валютные риски при изменении курса. Например, если курс рубля к доллару поднимется до 32. Какова должна быть приемлемая плата за хеджирование валютных рисков.
Проведите анализ чувствительности показателей выручки, ликвидационной стоимости и затрат на капитал проекта при условии, что ка­ждая из этих переменных может изменяться по сравнению с базовым сценарием или ожидаемым значением на плюс-минус 10, 20 и 30%.
Постройте график чувствительности и обсудите результаты.
Каковы критические точки изменения статей оборотного капитала (прежде всего – запасов).
Проведите сценарный анализ при предположении, что текущие операционные расходы составят 50% выручки. Вероятность слабого спроса на продукцию может быть принята на уровне 25%, высокого — 25% и среднего — 50% (базовая ситуация). В пессимистичном варианте возможно затоваривание и увеличение запасов на 40%.
Как будет выглядеть расчет по PERT анализу.
Постройте имитационное моделирование по проекту. Факторы неопределенности:

## Slide 207
Срок жизни проекта (и оборудования). Возможный диапазон – от 3 до 8 лет. Нормы амортизации по налоговому учету не меняются.
Годовая приростная операционная прибыль (до налогообложения и амортизации) с диапазоном значений от 200 тыс. долларов до 480 тыс. долларов
Ликвидационная стоимость оборудования с диапазоном от 10 тысяч дол. до 30 тыс. долларов.
Покажите подробный расчет по 5 прогонам. Сделайте не менее 50 прогнозов и постройте графики вероятности по NPV и IRR
Предположим, что коэффициент вариации среднего проекта компании лежит в диапазоне 0,2-0,4. К какой категории можно было бы отнести новую линию по производству дверной фурнитуры: высокого, среднего или низкого риска? Какой вид риска измеряется в данном случае?
Как соотносятся ранее рассчитанная оценка риска и коэффициент корреляции в ходе оценки вклада проекта в корпорационный, или внутрифирменный, риск? Объясните.

## Slide 208
Зависит ли доходность проекта от общего состояния экономики; в частности, каким может быть коэффициент корреляции между показателями доходности проекта и рынка в целом?
Обсудите, как эта корреляция может быть учтена в рыночном риске проекта?
Для учета степени риска в компании обычно добавляют или вычитают 4 процентных пункта из WACC. Следует ли принять проект по увеличению производственных линий?

## Slide 209
Альтернатива – необходимость выбора одного из двух или нескольких возможных вариантов, решений, направлений.
Амортизация – постепенное перенесение стоимости основных фондов в процессе эксплуатации на стоимость готовой продукции.
Аннуитеты – регулярные платежи через равные промежутки времени с одинаковой величиной платежа.
Внутренний коэффициент эффективности – пороговое значение рентабельности капитала, при котором достигается равенство притоков и оттоков.
Внутренняя норма прибыли (IRR)– относительный показатель эффективности инвестиционного проекта, характеризующий величину чистой прибыли (чистого валового дохода), приходящуюся на единицу инвестиционных вложений, получаемую инвестором в каждом временном интервале жизненного цикла проекта.
Дисконтирование – исчисление сегодняшнего текущего аналога суммы дохода от капитальных активов, выплачиваемого через определенный срок при существующей норме процента.
Инвестиция – долгосрочные вложения капитала в отрасли экономики внутри страны и за рубежом. Различают финансовые (покупка ценных бумаг) и реальные инвестиции (вложения капитала в промышленность, сельское хозяйства, строительство и др.). Другими словами инвестиции – все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательской и другой деятельности, в результате которой образуется доход (прибыль) или достигается социальный эффект. Такими ценностями являются: 1) денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и др. ценные бумаги; 2) движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование и др. материальные ценности); 3) имущественные права, вытекающие из авторского права, ноу - нау, опыт и др. интеллектуальные ценности; 4) права пользования землей и др. природными ресурсами и т.д.

## Slide 210
Инвестиционная деятельность – совокупность практических действий государства, юридических и физических лиц по реализации инвестиций.
Инвестор – вкладчик капитала, субъект купли-продажи акций.
Инновация (нововведение, обновление, возобновление) – 1) вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и технологии;
2) новая техника, технология, являющаяся достижением научно-технического прогресса. Развитие изобретательства, появление пионерских и крупных изобретений является существенным фактором инновации.
Капитальные вложения - по финансовому определению это все виды средств, вкладываемых в хозяйственную деятельность в целях получения дохода (см. инвестиции). По экономическому определению - это расходы на создание, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение производства, а также не связанные с ними изменения оборотного капитала.
Кредит – предоставление финансовых или материальных средств в долг на условиях платности, срочности и возвратности.
Критерий эффективности – главный признак оценки эффективности, раскрывающий ее сущность.
Рентабельность – относительный показатель эффективности, определяемый отношением прибыли к затратам.
Срок окупаемости инвестиций (PB) – период времени, необходимый для того, чтобы будущая прибыль достигла величины осуществленных капитальных вложений. Если доход распределен по годам равномерно, срок окупаемости рассчитывается делением единовременных затрат на величину капитальных вложений. Если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости определяется путем прямого подсчета числа лет, в течение которых инвестиция будет погашена кумулятивным доходом.
Текущая стоимость – первоначальная сумма вклада (денежной суммы).
Чистая текущая (приведенная) стоимость (NPV) – разность между поступлением и расходованием денежных средств за весь период предполагаемого функционирования проекта с учетом фактора времени.
Эффективность – показатель, полученный при сопоставлении затрат с достигнутыми результатами.

## Slide 211
Библиографический список
Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. М.: Дело, 2000.
Бард B.C. Финансово-инвестиционный комплекс: теория и практика в условиях реформирования российской экономики. М.: Финансы и статистика, 1998.
Беренс В., Хавраиек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995.
Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционн^гх проектов / Пер. с англ. / Под ред. Л.П. Белых. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
Бланк ИЛ. Инвестиционный менеджмент. Киев: МП «ИТЕМ» ЛТД «Юнайтед Лон­дон Трейд Лимитед», 1995.
Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: Пер. с нем. / Под ред. А.М. Чуйкина, ЛА Галатина. Калининград: Янтар. сказ, 1997.
Бреши Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997.
Вахрин П.И. Организация и финансирование инвестиций (сборник практических задач и конкретных ситуаций): Учеб. пособие. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999.
Волков И.М, Грачева М.В. Проектыый анализ: Учебник для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
ГитманЛ.Дж., ДжонкМ.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. М.: Дело, 1997.
Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. М.: Фин-статинформ, 1997.

## Slide 212
12. Ендовицкий ДА. и др. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятель­ности. Методология и практика. М.: Финансы и статистика, 2000.
13. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000.
14. Идрисов А.Б., Картышев СВ., ПостниковА.В. Стратегическое планирование и ана­лиз эффективности инвестиций. М.: Информационный издательский дом «Филин», 1997.
15. Инвестиционно-финансовый портфель / Под ред. Н.Я. Петракова. М.: 1993.
16. КовалевВ.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2001.
17. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории фи­нансов: Пер. с нем. СПб.: Издательство «Питер», 2000.
18. Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятель­ности предприятия: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2001.
19. КураковЛ.П., МухетдиноваН.М., СергеенковВ.Н.Инвестиционная политикав со­временных условиях. М.: Республика, 1996.
20. Лившиц В.Н., Виленский ПА, Смоляк СА. Теория и практика оценки инвестици­онных проектов в условиях переходной экономики. М.: Дело, 2000.
21. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционн^гх и финансовых решений. М.: ООО Издательско-Консалтинговая Компания ДеКа, 1998.
22. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учебно-справочное пособие. М.: БЕК, 1996.
23. Марковиц Г., Шарп У. Инвестиционный портфель и фондовый рынок. М.: Дело,
2001.

## Slide 213
24. Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиций: Учеб. пособие. М: Инфра-М, 2000.
25. Методические рекомендации о порядке организации и проведения конкурсов Ми­нистерства экономики РФ по размещению централизованных инвестиционн^гх ресур­сов. М.: Информэлектро, 1995.
26. Попов В.М. Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зарубежный опыт. Современная практика. М.: Финансы и статистика, 2001.
27. Программный комплекс «Альт-Инвест». СПб.: ИКФ «Альт», 1996.
28. Руководство по эффективности инвестиций. М.: Изд. АОЗТ «Интерэкспресс», ЮНИДО (UNIDO), 1998.
29. Сергеев И.В. Организация и финансирование инвестиций: Учеб. пособие. М.: Фи­нансы и статистика, 2001.
30. Серов В.М. Инвестиционный менеджмент: Учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2000.
31. Управление инвестициями:В2-хт./ В.В.Шеремет,В.М.Павлюченко, В.Д.Шапиро и др. М.: Высшая школа, 1998.
32. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Пер. с англ. М.: Инфра-М, 2000.
33. Фалъцман В.К. Оценка инвестиционный проектов. М.: ТЕИС, 1999.
34. Фишер И. Покупательная сила денег. М.: Дело, 2000.
35. Фридмен М. «Если бы деньги заговорили...» М.: Дело, 2000.
36. Черкасов В.Е. Международные инвестиции. М.: Дело, 2001.
37. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственный инвестиций. М.: Дело, 2001.
38. Шарп У.,Александер Г.,Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2001.
39. Хайек Ф. Прибыль, процент и инвестиции. М.: Прогресс, 1988.