БЮДЖЕТНОЕ ОБЩОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №119»

Проект

информатизации

БОУ г. Омска

«Средняя общеобразовательная школа  №119»

на 2013 – 2016гг.

Омск 2013 г.

Оглавление

|  | стр. |
| --- | --- |
| Паспорт программы Раздел 1. Состояние проблемы 1.1 Общие сведения 1.2 Техническая оснащенность 1.3 Специальные программные средства, кроме программных средств общего назначения 1.4 Доступ в Интернет Раздел 2. Цели и задачи проекта 2.1. Цель проекта 2.2 Задачи проекта 2.3.Направления реализации проекта 2.3.1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения 2.3.2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения 2.3.3. Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами 2.3.4. Система консультативной, конкурсной и тестовой системы с использованием информационных технологий 2.3.5. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения Раздел 3.Ожидаемые результаты Раздел 4. Показатели оценки результатов реализации проекта. | 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 11 |

Паспорт проекта

| Наименование документа | – | Проект информатизации |
| --- | --- | --- |
| Нормативно–правовая база проекта | – | Закон Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992 № 3266-1 (с последующими изменениями и дополнениями); Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ от 04.02.2010 Пр-271); Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р); Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы(утверждена постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 N 61); Устав ОУ. |
| Заказчик проекта | – | Совет учреждения |
| Разработчики проекта | – | Гулидова Н.А., заместитель директора, Курбатова Т.М., учитель, Панурова А.С. - учитель |
| Сроки реализации проекта | – | 2013-2016 гг |
| Контроль за исполнением проекта | – | ежегодно |

Раздел 1. Состояние проблемы

«Система образования призвана обеспечить подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий...», - говорится в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации (Стратегия 2020, национальная образовательная инициатива «Наша новая школа») предусматривают широкое применение новых информационных технологий и использование Интернет-ресурсов для формирования информационной компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня информационной культуры учителя как части его профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного пространства школы. Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее время в России идёт становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями педагогической теории и практики учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, адекватных современным техническим возможностям и способствующим гармоничному вхождению ребёнка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающего его эффективность.

Компьютеризация школьного образования относится к числу крупномасштабных инноваций российской школы.

Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение.

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой — системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основной образовательной программы образовательного учреждения.» - такое требование выдвигают новые образовательные стандарты.

В настоящее время принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в образовании:

использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;

использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и действительности;

рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий в качестве объектов изучения;

использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого развития обучаемого;

использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;

организация коммуникаций на основе использования средств информационных технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и учебной литературы;

использование средств современных информационных технологий для организации интеллектуального досуга.

Таким образом, перед системой образования сегодня встает новая проблема – подготовить подрастающее поколение к жизни в высокоразвитой информационной среде. Выпускнику школы предстоит жить в мире, в котором умение использовать ИКТ будет определять его жизненный успех; научиться оптимально использовать потенциал современных информационных, коммуникационных, сетевых технологий можно лишь осознанно применяя их в процессе познания, в рамках специально организованного образовательного процесса в условиях информационно-образовательной среды.

Так как к современной системе образования предъявляются повышенные требования, современная школа должна удовлетворять этим требованиям и наше образовательное учреждения не исключение.

В ОУ созданы следующие условия для реализации информатизации образовательного учреждения:

  - Общие сведения

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Субъект Российской Федерации | Омска область, г. Омск |
| 2 | Полное название учреждения | бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа №119» |
| 3 | Почтовый адрес | город Омск, 644036, улица Талалихина 29А |
| 4 | Телефонные номера | (3812)55-02-07, (3812) 55-01-38 |
| 5 | Адрес электронной почты | sch-119@mail.ru |
| 6 | Интернет-сайт | https://sites.google.com/site/mousrednaaob/ |
| 7 | Численность учащихся | 489 |

1.2. Техническая оснащенность

№ п/п Показатель Значение Количество компьютеров (всего) 47 Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 42 Количество компьютеров, используемых в административных целях 4 Количество классов (учебных помещений), оснащенных средствами вычислительной техники 2 Количество компьютеров, используемых в классах (учебных помещениях) 40 Количество переносимых компьютеров (ноутбуков), используемых в учебном процессе 35 Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы да Количество компьютеров, подключенных к ЛВС с выходом в Интернет 47 Количество компьютеров других платформ - Количество принтеров 6 Наличие (количество единиц) презентационного оборудования (видеопроекторы), используемого в учебном процессе 8 Количество сканеров - Количество интерактивных досок 5 Количество цифровых видеокамер 0 Количество цифровых фотоаппаратов 1 1.3. Специальные программные средства, кроме программных средств общего назначения

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных пособий по отдельным программам или темам (количество) | 38 |
|  | Наличие программ компьютерного тестирования воспитанников (да/нет) | да |
|  | Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет) | да |
|  | Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное расписание, электронный журнал) (да/нет) | нет |
|  | Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) | да |
|  | Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) |  |

1.4. Доступ в Интернет

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие доступа в Интернет (да/нет) | да |
|  | Количество ПК, имеющих доступ в Интернет | 47 |
|  | Вид подключения: | беспроводной – 34, проводной - 13 |

Как видно из представленных таблиц, образовательное учреждение имеет достаточный потенциал для создания эффективной образовательной среды. В то же время существует ряд проблем:

- отсутствие единого сетевого пространства образовательного учреждения;

- ограниченный доступ к сети Интернет и низкая скорость доступа;

- средний уровень технической оснащенности школы (не все классы оборудованы компьютерной техникой);

- невысокий уровень использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;

- недостаточное количество ЦОР, соответствующих учебным программам;

- невысокий уровень активности педагогов в области разработки авторских ЦОР.

В современном обществе возникает противоречие между социальным заказом  на подготовку выпускника, умеющего оптимально использовать современные информационно - коммуникационных, сетевых технологий, и недостаточным развитием информационной среды школы.

Исходя из выше сказанного, можно сформулировать проблему:

отсутствие единой образовательной информационной среды и формальное отношение к использованию компьютера в образовательном процессе чаще всего приводит к недостаточному развитию ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса, снижению мотивации к обучению и качества образования.

Раздел 2. Цель проекта

Основной целью информатизации учреждения является повышение качества образования через эффективное внедрение информационных технологий и создание единого информационно-образовательного пространства школы.

Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования  и строится на основе  развития ИКТ компетенций администрации, педагогов и воспитанников.

2.1. Задачи проекта

- образовательные:

  - повышение уровня информационно-коммуникационной компетентности всех участников образовательного процесса;

  - внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс;

  - обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к информационным ресурсам;

  - повышение уровня творческой активности школьников через использование активных методов учебной работы, основанных на применении ИКТ технологий

- управленческие:

  - формирование нормативной базы;

  - разработка программы создания и развития единого информационного пространства образовательного учреждения;

  - автоматизация документооборота всех участников образовательного процесса;

  - создание эффективной образовательной программы школы на основе применения ИКТ;

- кадрово-методические:

  - обеспечение оперативного доступа педагогических кадров к научно-методической информации;

  - повышение профессиональной компетенции администрации и педагогических кадров школы в области ИКТ;

  - проведение компьютерного обучения  среди педагогических работников, не имеющих навыка применения ИКТ;

  - оказание учебно-методической помощи участникам образовательного процесса при помощи ИКТ - технологий

- материально-технические:

  - техническое оснащение школы;

  - обновление имеющегося компьютерного парка школы с учётом данной программы.

2.3. Направления реализации проекта

| № п/п | Мероприятие | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | Ответственный | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. Научно–методическое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта создания единого информационного пространства школы | + |  |  | администрация |  |
|  | Создание единого информационного-образовательного пространства школы |  | + | + | администрация, учителя информатики | Бюджетное/внебюджетное/Благотворительный фонд |
|  | Ознакомление учителей-предметников с медиатекой школы, в том числе со вновь поступившими цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) | + | + | + | администрация |  |
|  | Проведение педагогических советов, посвященных проблемам и процессу информатизации в ОУ | + | + | + | администрация |  |
|  | Проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием ЦОР | + | + | + | администрация |  |
|  | Проведение круглых столов учителей-предметников по обмену опытом внедрения ЦОР в учебный процесс | + | + | + | администрация |  |
|  | Проведение открытых учебных занятий с применением ЦОР для учителей школы | + | + | + | администрация |  |
|  | Разработка и внедрение учителями-предметниками собственных ЦОР |  | + | + | администрация |  |
|  | Внедрение в учебный процесс непрерывного курса информатики и ИКТ со 2 по 11 кл. |  |  | + | администрация |  |
|  | Проведение элективных курсов по информатике и ИКТ в 9-11кл. |  | + | + | администрация |  |
|  | Дальнейшая поддержка сайта ОУ | + | + | + | администрация |  |
| 2.3.2. Кадровое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  | Прохождение администрацией ОУ курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций |  | + | + | администрация | Бюджетное/внебюджетное/Благотворительный фонд |
|  | Прохождение всеми учителями-предметниками курсов повышения квалификации в сфере ИКТ-компетенций | + | + | + | администрация | Бюджетное/внебюджетное/Благотворительный фонд |
| Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными материалами |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение школы ЦОР нового поколения в рамках проекта информатизации образования |  | + | + | администрация | Бюджетное/внебюджетное/Благотворительный фонд |
|  | Приобретение школой и учителями-предметниками ЦОР нового поколения по различным предметам | + | + | + | администрация | Бюджетное/внебюджетное/Благотворительный фонд |
|  | Создание учителями собственных ЦОР по предметам к используемым УМК | + | + | + | администрация, руководители МО |  |
| 2.3.3.Система консультативной, конкурсной и проектной исследовательской работы со школьниками с использованием информационных технологий |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение «Недели информатики и ИКТ» |  | + | + | учителя информатики |  |
|  | Выполнение проектов с использованием ИКТ учащимися по предметам | + | + | + | учителя-предметники, администрация |  |
|  | Участие школьников в дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах с помощью Интернета | + | + | + | сетевой координатор |  |
| 2.3.4. Организационно–техническое обеспечение процесса информатизации образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение видеопроекторов для кабинетов математики, начальных классов | + | + | + | администрация | Бюджетное/внебюджетное/Благотворительный фонд |
|  | Обеспечение работоспособности компьютеров школы (техническое и программное обеспечение, в том числе, Интернет, заправка картриджей для принтера) | + | + | + | администрация | Бюджетное/внебюджетное/Благотворительный фонд |
|  | Обновление компьютерного класса школы (приобретение принтера, мебели, устройства мышь и ПО ) | + | + | + | администрация | Бюджетное/внебюджетное/Благотворительный фонд |
|  | Приобретение автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителей-предметников (компьютер+проектор) | + |  | + | администрация | Бюджетное/внебюджетное/Благотворительный фонд |
|  | Приобретение нового компьютерного класса (9 компьютеров+1 АРМ учителя информатики) |  |  | + | администрация | Бюджетное/внебюджетное/Благотворительный фонд |
|  | Создание локальной компьютерной сети ОУ с выделенным сервером и подключение к Интернет |  | + | + | учителя информатики |  |
|  | Внедрение «электронных журналов» и «электронных дневников». | + | + | + | администрация |  |

Раздел 3. Ожидаемые результаты

После реализации данной программы можно ожидать получения следующих результатов:

- Повышение ИКТ компетенции администрации, педагогов, воспитанников

- Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности в учреждении.

- Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.

- Обеспечение доступа воспитанников и педагогов к глобальным информационным ресурсам.

- Создание электронных средств обучения и программно-методического обеспечения.

- Создание условий для развития технологии интерактивного дистанционного обучения.

- Создание системы методической поддержки педагогов всех уровней в области новых информационных технологий.

- Повышение рейтинга учреждения.

Раздел 4. Показатели оценки результатов реализации проекта.

| № | Целевые показатели (результаты) Проекта | Стартовые условия | Годы и индикаторы показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
|  | Количество педагогов, подготовленных к работе с НИТ | 9 | 15 | 19 | 23 |
|  | Количество педагогов, использующих НИТ как средство обучения | 9 | 15 | 19 | 23 |
|  | Количество учебных кабинетов, оснащенных современной компьютерной техникой | 6 | 8 | 12 | 15 |
|  | Количество обучающихся на 1 компьютер современной модификации | 11 | 9 | 7 | 5 |
|  | Количество кабинетов ОУ, объединенных локальной сетью | 0 | 7 | 10 | 15 |
|  | Регулярное обновление сайта ОУ с заполнением баз методических материалов, педагогического опыта, результатов мониторинговых исследований | по мере необходимости, не реже 1 раза в месяц | по мере необходимости, не реже 1 раза в месяц | по мере необходимости, не реже 1 раза в месяц | по мере необходимости, не реже 1 раза в месяц |
|  | Организация передачи и получения нормативных и директивных документов между комитетом образования и образовательными учреждениями с использованием системы электронного документооборота | систематически | систематически | систематически | систематически |
|  | Процент педагогов, обученных использованию ИКТ в педагогической деятельности | 50 | 80 | 100 | 100 |
|  | Доля педагогов, использующих ресурсы Интернет в административном и образовательном процессах | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Процент учащихся, обучающихся по программам сетевого взаимодействия | 0 | 10 | 12 | 15 |
|  | Процент программ дополнительного образования для учащихся в области ИКТ. | 20 | 25 | 30 | 40 |